| Datum jednání: | 23. 05. 2019 | Bod programu: |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Číslo návrhu: | 15/ZK/19 |
| Název bodu: | Realizace projektu „Jižní Tangenta České Budějovice – 1. etapa“ - změna financování |

| Předkladatel: | JUDr. Josef Knot, MBA |
| --- | --- |
| Zpracoval: | OVZI |
| Vedoucí odboru: | Mgr. Aleš Mik |

NÁVRH USNESENÍ

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

ruší

usnesení č. 348/2018/ZK-17 ze dne 16. 11. 2018;

  - schvaluje

- 1. nové financování projektu Jihočeského kraje s názvem „Jižní tangenta České Budějovice – 1. etapa“ 
a  podání žádosti o podporu do průběžné 40. výzvy IROP v návaznosti na 20. výzvu IPRÚ města České Budějovice s celkovými výdaji ve výši 770 164 521,76 Kč vč. DPH, z toho způsobilými výdaji 
ve výši  300 000 000,00 Kč vč. DPH,

- 2. kofinancování projektu ve výši 10 % ze  způsobilých výdajů projektu, tj. 30 000 000,00 Kč vč. DPH, 
s podmínkou přidělení dotace z IROP s čerpáním na základě Formuláře evropského projektu dle přílohy č. 1 návrhu č. 15/ZK/19,

- 3. předfinancování projektu ve výši 90 % ze  způsobilých výdajů projektu, tj. 270 000 000,00 Kč vč. DPH 
s podmínkou přidělení dotace z IROP s čerpáním na základě Formuláře evropského projektu dle přílohy č. 1 návrhu č. 15/ZK/19,

- 4. financování nezpůsobilých výdajů projektu ve výši 470 164 521,76 Kč vč. DPH s čerpáním na základě Formuláře evropského projektu dle přílohy č. 1 návrhu č. 15/ZK/19;

  - ukládá

- JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci uvedeného usnesení.

- T: 31. 12. 2022

DŮVODOVÁ ZPRÁVA

Jihočeský kraj prostřednictvím odboru OVZI předpokládal předložení dvou projektových žádostí projektu s názvem „Jižní tangenta České Budějovice – 1. etapa“, a to jednak do průběžné výzvy č. 70 IROP specifického cíle č. 1.1 v měsíci listopadu 2018 a do 40. výzvy IROP v návaznosti na 20. výzvu IPRÚ města České Budějovice v měsíci únoru 2019. V obou žádostech měly být dodrženy povinné minimální podíly kofinancování ve výši 10 % z celkových způsobilých výdajů. Realizace tohoto projektu byla schválena zastupitelstvem kraje pod č. usnesení 348/2018/ZK-17 dne 16. 11. 2018.

Tento návrh byl projednán v radě kraje dne 16. 5. 2019 pod č. návrhu 430/RK/19.

Na základě provedení podrobného rozdělení rozpočtu a konzultace se zástupcem poskytovatele dotace, byly upřesněny celkové možné způsobilé výdaje ze stavebního rozpočtu. Jelikož projekt obsahuje převážně vyvolané investice této stavby, které jsou sice nezbytně nutné provést pro řádné dokončení díla, ale nicméně tyto výdaje jsou předmětem vedlejších výdajů, které nesmí v celkové částce překročit částku 15 % z celkových způsobilých výdajů. Tímto rozdělením došlo k upřesnění maximální částky pro způsobilé výdaje, která je ve výši 300 000 000 Kč vč. DPH. Zbývající výdaje musí být převedeny do nezpůsobilých výdajů.

Tento projekt představuje novostavbu silnice II/143, která je liniovou stavbou dopravní infrastruktury včetně všech souvisejících konstrukcí, protihlukových opatřeni, doprovodné zeleně a tras inženýrských sítí. Stavba obsahuje novostavby, rozšiřování a přeložky silnic, místních komunikaci a IS. Stavba hlavní trasy je v celé délce novostavbou, která bude propojovat stávající silnici I/3 (výhledově silnice II. třidy) a budoucí dálnici D3.

Místem napojení na D3 0310/II Hodějovice – Třebonín je připravována MUK Roudné. Komunikace vede 
v extravilánu a nezastavěným územím. K největšímu přiblížení ke stávající zástavbě dochází v prostoru mezi Českými Budějovicemi a Včelnou. V těchto místech dochází k neustálému rozšiřování zástavby a plánované domy se přibližuji k prostoru vymezenému pro Jižní tangentu. V napojení na stávající silnici I/3 jsou v těsné blízkosti komunikace pozemky, které plánuje soukromý investor komerčně využít. Předpokládá se výstavba po obou stranách silnice I/3. Narůstající problém silniční dopravy je ve Strategickém plánu města hodnocen jako kritický a prioritní. V současnosti jsou všechny silnice I. a II. třidy vedeny průtahem přes centrální časti města, kde vlivem zátěže a kongescí dochází k výraznému zhoršování životního prostředí. Pro řešení problému a odlehčení základního skeletu je nezbytné založení soustavy souběžných odlehčovacích tras silnic tak, aby následně mohlo dojít k posílení městského charakteru stávajících komunikačních os 
a k zachování udržitelné dopravy na těchto trasách. Proto je nutné systematicky a důsledně připravovat výstavbu silničních přeložek. Novostavba silnice II/143 souvisí se stavbou dálnice D3 0310/II Hodějovice – Třebonín, její realizací dojde k výraznému snížení intenzity dopravy v intravilánu města. Investorem celé této přeložky je výhradně Jihočeský kraj.

Stavební realizace se předpokládá na 18 měsíců v letech 2020 – 2022. Celková délka obchvatu je 2,706 km.

Předpokládaná částka za způsobilé výdaje projektu se skládá z částky za stavební práce ve výši 300 000 000,00 Kč s DPH. Předpokládaná částka za nezpůsobilé výdaje projektu představují výdaje 
za stavební práce  ve výši 424 716 950,85 Kč s DPH, za překládku sítě E.ON ve výši 393 376,00 Kč s DPH, za překládku sítě České telekomunikační infrastruktury ve výši 1 324 336,00 Kč S DPH, za projektovou dokumentaci ve výši 6 346 934,00 Kč s DPH, za technický dozor stavebníka ve výši 6 000 000,00 Kč s DPH, za výkon koordinátora BOZP ve výši 3 000 000,00 Kč s DPH, za studii proveditelnosti ve výši 60 500,00 Kč 
s DPH pro žádost IPRÚ a za zpracování projektové žádosti do dotačního titulu ve výši 86 000,00 Kč s DPH. Dále nezpůsobilé výdaje představují finanční rezervu ve výši 34 729 858,91 Kč vč. DPH. Všechny částky 
za předpokládané výdaje budou známy po realizaci zadávacích řízení na jaře roku 2020.

Projekt bude nastaven jako tříetapový s termínem ukončení 1. finanční etapy k 30. 9. 2020, 2. finanční etapy k 30. 9. 2021 a termínem ukončení projektu k 30. 6. 2022.

Finanční nároky a krytí:

Celkové výdaje projektu činí 770 164 521,76 Kč s DPH (bude poskytnuta z ORJ 20 – Strukturální fondy EU), z toho:

- částka způsobilých výdajů ve výši 300 000 000,00 Kč s DPH, z toho:

- 10 % kofinancování 30 000 000,00 Kč s DPH,

- 90 % předfinancování 270 000 000,00 Kč s DPH,

- částka nezpůsobilých výdajů ve výši 470 164 521,76 Kč s DPH.

Vyjádření správce rozpočtu:

Ing. Stanislav Bůžek - Ekonomický odbor (OEKO): Souhlasím - Finanční dopad materiálu ke změně realizace a financování projektu „Jižní tangenta Č. Budějovice – 1. etapa“ je zásadní v tom, že vypuštěním projektu z IROP a zařazením do IPRÚ (při předpokladu stejného objemu celkových výdajů), se dalších cca 400 mil. Kč výdajů na realizaci stává proti původnímu předpokladu neuznatelnými, a to znamená výpadek příjmů evropských zdrojů. Jelikož se jedná zejména o související části stavby, navrhujeme ve věci takto zvýšených nákladů kraje jednat např. s městem Č. Budějovice či SŽDC, jako eventuálními dalšími partnery, o případném jejich podílu na financování. Vzhledem k posunu zahájení vlastní realizace bude v této souvislosti nutná úprava platného SVR kraje v rámci alokací pro financování evropských projektů ORJ 20, 
a to již pro rozpočet roku 2020, kde zdrojem financování by měla být alokace výdajů u zatím neúspěšných projektů např. 70. výzvy IROP, případně zvýšené zapojení FRR kraje.

Návrh projednán (stanoviska):	nevyžadují se

PŘÍLOHY:

Formulář evropského projektu (ZK230519_15_př. 1.xls)

Zodpovídá:	pověřen vedením OVZI – Mgr. Aleš Mik

Termín kontroly:	15. 12. 2019

Termín splnění:		31. 12. 2022