| Datum jednání: | 27. 06. 2019 | Bod programu: |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Číslo návrhu: | 289/ZK/19 |
| Název bodu: | Zrušení usnesení 453/2017/ZK-10 ve věci realizace projektu Modernizace přístupu k hraničnímu přechodu CZ/AT Zadní Zvonková - Schöneben a nové schválení jeho financování z rozpočtu Jihočeského kraje |

| Předkladatel: | JUDr. Josef Knot, MBA |
| --- | --- |
| Zpracoval: | OVZI |
| Vedoucí odboru: | Mgr. Aleš Mik |

NÁVRH USNESENÍ

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

ruší

usnesení č. 453/2017/ZK-10 ze dne 14. 12. 2017 ve věci realizace projektu „Modernizace přístupu k hraničnímu přechodu CZ/AT Zadní Zvonková - Schöneben“ a jeho financování z rozpočtu Jihočeského kraje;

  - schvaluje

- 1. nové financování projektu Jihočeského kraje s názvem „Modernizace přístupu k hraničnímu přechodu CZ/AT Zadní Zvonková - Schöneben“, s celkovými výdaji ve výši 147 108 178,10 Kč vč. DPH, z toho způsobilými výdaji ve výši 129 131 090,19 Kč vč. DPH,

2. kofinancování projektu ve výši 10 % ze  způsobilých výdajů projektu, tj. 12 913 109,02 Kč vč. DPH, s čerpáním na základě Formuláře evropského projektu dle přílohy č. 1 návrhu č. 289/ZK/19,

- 3. předfinancování projektu ve výši 90 % ze  způsobilých výdajů projektu, tj. 116 217 981,17 Kč vč. DPH s čerpáním na základě Formuláře evropského projektu dle přílohy č. 1 návrhu č. 289/ZK/19,

- 4. financování nezpůsobilých výdajů projektu ve výši 17 977 087,91 Kč vč. DPH s čerpáním na základě Formuláře evropského projektu dle přílohy č. 1 návrhu č. 289/ZK/19;

  - ukládá

- JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci uvedeného usnesení.

- T: 31. 12. 2020

DŮVODOVÁ ZPRÁVA

Jihočeský kraj prostřednictvím odboru OVZI předložil projektovou žádost projektu s názvem „Modernizace přístupu k hraničnímu přechodu CZ/AT Zadní Zvonková - Schöneben“ do Programu spolupráce Interreg V-A Rakousko - Česká republika 2014-2020 v prosinci 2017. Tato projektová žádost byla úspěšná a dne 29. 8. 2018 byla podepsána smlouva o poskytnutí prostředků z EFRR.

V rámci projektové žádosti jsou nárokovány celkem 3 části komunikace u Zadní Zvonkové s názvy:

- Rekonstrukce silnice III/1634 v úseku Nová Pec - Zadní Zvonková, 3. etapa, objekt SO 202 Most přes Pestřici v km 0,000 (v současné době je most v režimu předčasného užívání),

- Rekonstrukce silnice III/1634 v úseku Nová Pec - Zadní Zvonková, 3. etapa (státní hranice km 0,000 - Přední Zvonková km 3, 040), zde probíhají poslední úpravy,

- Rekonstrukce silnice III/1631 v úseku Nová Pec - Zadní Zvonková, 1. etapa (Bližší Lhota km 7,580 – křižovatka v km 12,530) – zde se zahájily práce pouze na mostě přes nejmenovanou vodoteč v  roce 2018 a v roce 2019 bylo dosud provedeno kácení, likvidace pařezů a sejmutí ornice.

Podrobný popis projektu byl obsahem materiálu schváleného zastupitelstvem kraje pod č. usnesení 453/2017/ZK-10 ze dne 14. 12. 1017. Usnesení 453/2017/ZK-10 ze dne 14. 12. 1017 obsahovalo pouze způsobilé výdaje, a to za stavební práce obsažené v uzavřené smlouvě o dílo. Výše původních celkových způsobilých výdajů se nemění. Původní materiál na realizaci projektu připravoval odbor OEZI. Nynější návrh navyšuje nezpůsobilé výdaje projektu, které představují výdaje za výkon technického dozoru stavebníka v částce 1 113 200,- Kč vč. DPH, výdaje za koordinátora BOZP v částce 107 690,00 Kč vč. DPH, výdaje za překládku CETIN v částce 275 735,00 Kč vč. DPH, výdaje za ekologický dozor v částce 359 370,00 Kč vč. DPH, výdaje za projektovou dokumentaci v celkové částce 1 698 306,00 Kč s DPH, výdaje za aktualizaci rozpočtu v celkové částce 29 040,00 Kč vč. DPH, výdaj za zpracování žádosti o výjimku v částce 25 168,00 Kč vč. DPH. Zbývající částka v nezpůsobilých výdajích ve výši 14 368 578,91 Kč vč. DPH představuje finanční rezervu na vícepráce.

Projekt je nastaven jakou tříetapový s termínem ukončení etap k 30. 11. 2018, 30. 11. 2019 a 30. 11. 2020. Způsobilé výdaje projektu představují částku za stavební práce z uzavřené smlouvy o dílo na stavební práce v celkové výši 129 011 090,19 Kč s DPH a dále částku 120 000,00 Kč v neinvestičních výdajích, která byla využita za zpracování projektové žádosti a překladatelské služby. Přehled nezpůsobilých výdajů projektu je uveden výše.

Realizace uvedeného projektu byla projednána na zasedání Rady kraje dne 20. 6. 2019 č. návrhu 895/2019/RK.

Finanční nároky a krytí:

Celkové výdaje projektu činí 147 108 178,10 Kč (bude poskytnuto z ORJ 20 – Strukturální fondy EU), z toho:

- částka způsobilých výdajů ve výši 129 131 090,19 Kč, z toho:

- 10% kofinancování 12 913 109,02 Kč,

- 90% předfinancování 116 217 981,17 Kč,

- částka nezpůsobilých výdajů ve výši 17 977 087,91 Kč.

Vyjádření správce rozpočtu:

Ing. Dagmar Pindurová - Ekonomický odbor (OEKO):  Souhlasím -  z hlediska zajištění rozpočtového krytí. Požadované finanční prostředky pro rok 2019 jsou alokovány ve schváleném rozpočtu na ORJ 20. Zvýšenou potřebu financování projektu v roce 2020 je nutné zohlednit při sestavování rozpočtu roku 2020, neboť v platném SVR nejsou finanční požadavky na tento projekt zahrnuty.

Návrh projednán (stanoviska):

Mgr. Vanda Pánková - Konzultant: Souhlasím.

PŘÍLOHY:

Formulář evropského projektu (ZK190627_289_př. 1.xls)

Zodpovídá:	Mgr. Aleš Mik - pověřen vedením OVZI

Termín kontroly:	31. 12. 2020

Termín splnění:		31. 12. 2020