| Datum jednání: | 19. 09. 2019 | Bod programu: |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Číslo návrhu: | 323/ZK/19 |
| Název bodu: | Žádosti o změnu realizace projektu v rámci dotačních programů Jihočeského kraje |

| Předkladatel: | Pavel Hroch |
| --- | --- |
| Zpracoval: | OEZI |
| Vedoucí odboru: | Ing. Jan Návara |

NÁVRH USNESENÍ

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

bere na vědomí

1. žádost příjemce dotace města Vlachovo Březí, náměstí Svobody 56, 384 22 Vlachovo Březí, IČO 00250821, o prodloužení termínu realizace projektu „Oprava MK ul. Holečkova p. č. 461/26 k. ú. Vlachovo Březí“, reg. č. 459-01-018/19, v rámci Dotačního programu Jihočeského kraje Podpora oprav a rekonstrukcí místních komunikací, 1. výzva pro rok 2019,

2. žádost příjemce dotace obce Černá v Pošumaví, Černá v Pošumaví 46, 382 23 Černá v Pošumaví,  IČO 00245828, o převedení poskytnuté dotace na realizaci projektu „Pořízení chytré solární lavičky“, reg. č. 461-01-10/2019, v rámci Dotačního programu Jihočeského kraje Podpora chytrých měst a obcí, 1 výzva pro rok 2019, z neinvestičního charakteru na investiční,

3. žádost příjemce dotace Městský dům dětí a mládeže Týn nad Vltavou, Tyršova 26, 375 01, IČO 70946388, o úpravu položky rozpočtu projektu „Rozšíření venkovního sportoviště MěDDM“, reg. č. 416-03-017, v rámci Dotačního programu Jihočeského kraje Podpora sportu, 1. výzva pro rok 2019,

4. žádost příjemce dotace města Mirotice, Náměstí Mikoláše Alše 18, 398 01 Mirotice, IČO 00249840, o prodloužení termínu realizace projektu „Kanalizace, ČOV a vodovod Mirotice“, reg. č. 434-02-019/19, v rámci Dotačního programu Jihočeského kraje Podpora výstavby a obnovy vodohospodářské infrastruktury, 1. výzva pro rok 2019,

5. žádost příjemce dotace obce Břehov, Břehov 20, 373 41 Hluboká nad Vltavou, IČO 00581208, o prodloužení termínu realizace projektu „Obec Břehov - územní plán“, reg. č. 425-01-009/17, v rámci Dotačního programu Jihočeského kraje Podpora tvorby územně plánovací dokumentace obcí Jihočeského kraje, 2. výzva pro rok 2017,

6. žádost příjemce dotace města Horní Planá, Náměstí 54, 382 26 Horní Planá, IČO 00245895, o prodloužení termínu realizace projektu „Oprava 3 antukových kurtů v Horní Plané“, reg. č. 416-01-003, v rámci Dotačního programu Jihočeského kraje Podpora sportu, 1. výzva pro rok 2019,

7. žádost příjemce dotace TJ Meteor České Budějovice z. s., Jana Kollára 2316/27, 370 07 České Budějovice, IČO 48199834, o prodloužení termínu realizace projektu „Rekonstrukce sociálního zařízení a šaten“, reg. č. 416-02-074, v rámci Dotačního programu Jihočeského kraje Podpora sportu, 1. výzva pro rok 2019,

8. žádost příjemce dotace LTC ČESKÉ BUDĚJOVICE z. s., Vltavské nábř. 930/1, 370 05 České Budějovice, IČO 47236957, o prodloužení termínu realizace projektu „Rekonstrukce povrchu stávajícího nevyhovujícího asfaltového tenisového kurtu“, reg. č. 416-01-036, v rámci Dotačního programu Jihočeského kraje Podpora sportu, 1. výzva pro rok 2019,

9. žádost příjemce dotace TJ Jiskra Týn nad Vltavou z. s., Táborská 810, 375 01 Týn nad Vltavou, IČO 60072245, o změnu rozpočtu projektu „Rekonstrukce volejbalového kurtu“, reg. č. 416-01-030, v rámci Dotačního programu Jihočeského kraje Podpora sportu, 1. výzva pro rok 2019,

10. žádost příjemce dotace SK Meťák z. s., A. Krejčího 804/10, 370 07 České Budějovice, IČO 27046672, o prodloužení termínu realizace projektu „Výměna podlahy v hale“, reg. č. 416-01-023, v rámci Dotačního programu Jihočeského kraje Podpora sportu, 1. výzva pro rok 2019,

11. žádost příjemce dotace FK Spartak MAS Sezimovo Ústí z. s., Sportovní areál Soukeník 66, 391 02 Sezimovo Ústí, IČO 47267771, o změnu rozpočtu projektu „Rekonstrukce a oprava šatny ve sportovním areálu Soukeník“, reg. č. 416-02-060, v rámci Dotačního programu Jihočeského kraje Podpora sportu, 1. výzva pro rok 2019,

12. žádost příjemce dotace obce Skalice, Skalice 48, 392 01 Skalice, IČO 00252867, o prodloužení termínu realizace projektu „Územní plán Skalice“, reg. č. 425-01-013/17, v rámci Dotačního programu Jihočeského kraje Podpora tvorby územně plánovací dokumentace obcí Jihočeského kraje, 2. výzva pro rok 2017,

13. žádost příjemce dotace Aeroklub České Budějovice, z.s., Hosín 109, 373 41 Hosín, IČO 00513121, o změnu způsobu a prodloužení termínu realizace projektu „Rekonstrukce venkovního sociálního zařízení“, reg. č. 416-02-075, v rámci Dotačního programu Jihočeského kraje Podpora sportu, 1. výzva pro rok 2019,

14. žádost příjemce dotace obce Studená, Náměstí Sv. J. Nepomuckého 18, 378 56 Studená, IČO 00247545, o prodloužení termínu realizace projektu „Územní plán Studená“, reg. č. 425-01-011/17, v rámci Dotačního programu Jihočeského kraje Podpora tvorby územně plánovací dokumentace obcí Jihočeského kraje, 2. výzva pro rok 2017;

  - ruší

- poskytnutí dotace ve výši 120 000 Kč obci Černá v Pošumaví, Černá v Pošumaví 46, 382 23 Černá v Pošumaví, IČO 00245828, na realizaci projektu „Pořízení chytré solární lavičky“, reg. č. 461-01-10/2019, v rámci Dotačního programu Jihočeského kraje Podpora chytrých měst a obcí, 1 výzva pro rok 2019 v rámci usnesení Zastupitelstva Jihočeského kraje č. 171/2019/ZK-21 ze dne 23. 5. 2019;

  - schvaluje

- a) žádost příjemce dotace města Vlachovo Březí, náměstí Svobody 56, 384 22 Vlachovo Březí, IČO 00250821, o prodloužení termínu realizace projektu „Oprava MK ul. Holečkova p. č. 461/26 k. ú. Vlachovo Březí“, reg. č. 459-01-018/19, v rámci Dotačního programu Jihočeského kraje Podpora oprav a rekonstrukcí místních komunikací, 1. výzva pro rok 2019, a to 31. 12. 2019 s termínem podání závěrečné zprávy do 31. 12. 2019,

- b) poskytnutí dotace obci Černá v Pošumaví, Černá v Pošumaví 46, 382 23 Černá v Pošumaví,  IČO 00245828, ve výši 111 804 Kč na realizaci projektu „Pořízení chytré solární lavičky“, reg. č. 461-01-10/2019, v rámci Dotačního programu Jihočeského kraje Podpora chytrých měst a obcí, 1 výzva pro rok 2019, a žádost příjemce dotace obce Černá v Pošumaví, Černá v Pošumaví 46, 382 23 Černá v Pošumaví,  IČO 00245828, o převedení poskytnuté dotace na realizaci projektu „Pořízení chytré solární lavičky“, reg. č. 461-01-10/2019, v rámci Dotačního programu Jihočeského kraje Podpora chytrých měst a obcí, 1 výzva pro rok 2019, a to z neinvestičního charakteru na investiční,

- c) žádost příjemce dotace Městský dům dětí a mládeže Týn nad Vltavou, Tyršova 26, 375 01 Týn nad Vltavou, IČO 70946388, o úpravu položky rozpočtu reg. č. 416-03-017, v rámci Dotačního programu Jihočeského kraje Podpora sportu, 1. výzva pro rok 2019, a to změnu položky rozpočtu umělá dopadová plocha na 2 workoutové prvky,

- d) žádost příjemce dotace města Mirotice, Náměstí Mikoláše Alše 18, 398 01 Mirotice, IČO 00249840, o prodloužení termínu realizace projektu „Kanalizace, ČOV a vodovod Mirotice, reg. č. 434-02-019/19, v rámci Dotačního programu Jihočeského kraje Podpora výstavby a obnovy vodohospodářské infrastruktury, 1. výzva pro rok 2019, a to do 30. 9. 2020 s termínem zaslání závěrečné zprávy a vyúčtování projektu do 15. 10. 2020,

- e) žádost příjemce dotace obce Břehov, Břehov 20, 373 41 Hluboká nad Vltavou, IČO 00581208, o prodloužení termínu realizace projektu „Obec Břehov - územní plán“, reg. č. 425-01-009/17, v rámci Dotačního programu Jihočeského kraje Podpora tvorby územně plánovací dokumentace obcí Jihočeského kraje, 2. výzva pro rok 2017, a to do 31. 12. 2020 s termínem podání závěrečné zprávy do 15. 1. 2021,

- f) žádost příjemce dotace města Horní Planá, Náměstí 54, 382 26 Horní Planá, IČO 00245895, o prodloužení termínu realizace projektu „Oprava 3 antukových kurtů v Horní Plané“, reg. č. 416-01-003, v rámci Dotačního programu Jihočeského kraje Podpora sportu, 1. výzva pro rok 2019, a to do 31. 12. 2020 s termínem podání závěrečné zprávy do 15. 1. 2021,

- g) žádost příjemce dotace TJ Meteor České Budějovice z. s., Jana Kollára 2316/27, 370 07 České Budějovice, IČO 48199834, o prodloužení termínu realizace projektu „Rekonstrukce sociálního zařízení a šaten“, reg. č. 416-02-074, v rámci Dotačního programu Jihočeského kraje Podpora sportu, 1. výzva pro rok 2019, a to do 30. 4. 2020 s termínem podání závěrečné zprávy do 15. 5. 2020,

- h) žádost příjemce dotace LTC ČESKÉ BUDĚJOVICE z. s., Vltavské nábř. 930/1, 370 05 České Budějovice, IČO 47236957, o prodloužení termínu realizace projektu „Rekonstrukce povrchu stávajícího nevyhovujícího asfaltového tenisového kurtu“, reg. č. 416-01-036, v rámci Dotačního programu Jihočeského kraje Podpora sportu, 1. výzva pro rok 2019, a to do 31. 8. 2020 s termínem podání závěrečné zprávy do 15. 9. 2020,

- ch) žádost příjemce dotace TJ Jiskra Týn nad Vltavou z. s., Táborská 810, 375 01 Týn nad Vltavou, IČO 60072245, o změnu rozpočtu projektu „Rekonstrukce volejbalového kurtu“, reg. č. 416-01-030, v rámci Dotačního programu Jihočeského kraje Podpora sportu, 1. výzva pro rok 2019, dle přílohy č. 9 návrhu č. 323/ZK/19,

- i) žádost příjemce dotace SK Meťák z. s., A. Krejčího 804/10, 370 07 České Budějovice, IČO 27046672, o prodloužení termínu realizace projektu „Výměna podlahy v hale“, reg. č. 416-01-023, v rámci Dotačního programu Jihočeského kraje Podpora sportu, 1. výzva pro rok 2019, a to do 30. 6. 2020 s termínem podání závěrečné zprávy do 15. 7. 2020,

- j) žádost příjemce dotace FK Spartak MAS Sezimovo Ústí z. s., Sportovní areál Soukeník 66, 391 02 Sezimovo Ústí, IČO 47267771, o změnu rozpočtu projektu „Rekonstrukce a oprava šatny ve sportovním areálu Soukeník“, reg. č. 416-02-060, v rámci Dotačního programu Jihočeského kraje Podpora sportu, 1. výzva pro rok 2019, dle přílohy č. 11 návrhu č. 323/ZK/19,

- k) žádost příjemce dotace obce Skalice, Skalice 48, 392 01 Skalice, IČO 00252867, o prodloužení termínu realizace projektu „Územní plán Skalice“, reg. č. 425-01-013/17, v rámci Dotačního programu Jihočeského kraje Podpora tvorby územně plánovací dokumentace obcí Jihočeského kraje, 2. výzva pro rok 2017, a to do 31. 12. 2020 s termínem podání závěrečné zprávy do 15. 1. 2021,

- l) žádost příjemce dotace Aeroklub České Budějovice, z.s., Hosín 109, 373 41 Hosín, IČO 00513121, o změnu způsobu a prodloužení termínu realizace projektu „Rekonstrukce venkovního sociálního zařízení“, reg. č. 416-02-075, v rámci Dotačního programu Jihočeského kraje Podpora sportu, 1. výzva pro rok 2019, a to do 30. 6. 2020 s termínem podání závěrečné zprávy do 15. 7. 2020,

- m) žádost příjemce dotace obce Studená, Náměstí Sv. J. Nepomuckého 18, 378 56 Studená, IČO 00247545, o prodloužení termínu realizace projektu „Územní plán Studená“, reg. č. 425-01-011/17, v rámci Dotačního programu Jihočeského kraje Podpora tvorby územně plánovací dokumentace obcí Jihočeského kraje, 2. výzva pro rok 2017, a to do 31. 7. 2021 s termínem podání závěrečné zprávy do 15. 8. 2021;

  - ukládá

JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zabezpečit veškeré úkony potřebné k realizaci částí II. a III. usnesení.

T: 31. 12. 2019

DŮVODOVÁ ZPRÁVA

1. Usnesením zastupitelstva kraje č. 85/2019/ZK-20 ze dne 11. 4. 2019 bylo městu Vlachovo Březí, náměstí Svobody 56, 384 22 Vlachovo Březí, IČO 00250821, schváleno poskytnutí dotace ve výši 635 804 Kč na realizaci projektu „Oprava MK ul. Holečkova p. č. 461/26 k. ú. Vlachovo Březí“, s termínem realizace projektu do 31. 10. 2019. Město v rámci opravy povrchu komunikace realizuje i obnovu kanalizační a vodovodní sítě včetně přípojek, a dále rekonstrukci chodníků s osazením nových obrubníků. Jelikož se městu nedaří zajistit včasnou výrobní kapacitu dodavatelských firem na výměnu podzemních sítí, žádá o prodloužení termínu ukončení realizace projektu do 31. 12. 2019 s termínem podání závěrečné zprávy o realizaci projektu rovněž do 31. 12. 2019.

2. Usnesením zastupitelstva kraje č. 171/2019/ZK-21 ze dne 23. 5. 2019 bylo obci Černá v Pošumaví, Černá v Pošumaví 46, 382 23 Černá v Pošumaví, IČO 00245828, schváleno poskytnutí dotace ve výši 120 000 Kč na realizaci projektu „Pořízení chytré solární lavičky“, jako projektu neinvestičního charakteru s podílem vlastních finančních prostředků ve výši 20% z celkových uznatelných výdajů projektu. Obec žádá o změnu charakteru dotace na investiční z důvodu zařazení obsahu projektu do majetku obce. Vzhledem k tomu, že dle pravidel dotačního programu je stanoven minimální procentuální podíl příjemce dotace z celkových uznatelných výdajů projektu u akcí neinvestičního charakteru na 20%, kdežto u investičních akcí na 30%, a jelikož se celkové uznatelné výdaje projektu nemění, změnou převedení projektu na investiční charakter dojde i ke změně výše poskytnuté dotace a to ze 120 000 Kč na maximálně 111 804 Kč. Obec se snížením dotace souhlasí. Je tedy nutné nejprve zrušit poskytnutí dotace ve výši 120 000 Kč a poté schválit poskytnutí dotace v upravené výši 111 804 Kč.

3. Usnesením zastupitelstva kraje č. 83/2019/ZK-20 ze dne 11. 4. 2019 bylo Městskému domu dětí a mládeže Týn nad Vltavou, Tyršova 26, 375 01 Týn nad Vltavou, IČO 70946388, schváleno poskytnutí dotace ve výši 100 000 Kč na realizaci projektu „Rozšíření venkovního sportoviště MěDDM“. Dle vyjádření dodavatele workoutového hřiště není třeba pod workoutové prvky instalovat umělou dopadovou plochu, a proto žádá příjemce o změnu této položky na 2 workoutové prvky (negativní hrazda, hrazda 1,4 m). Termín ukončení realizace projektu i výše dotace se nemění.

4. Usnesením zastupitelstva kraje č. 89/2019/ZK-20 ze dne 11. 4. 2019 bylo městu Mirotice, Náměstí Mikoláše Alše 18, 398 01 Mirotice, IČO 00249840, schváleno poskytnutí dotace ve výši 2 800 000 Kč na realizaci projektu „Kanalizace, ČOV a vodovod Mirotice“ s termínem realizace projektu do 4. 10. 2019. Z důvodu návaznosti prací při výstavbě kanalizace a obnovy vodovodního řadu a dále z důvodu prodloužení termínů dodávek stavebního materiálu žádá příjemce o prodloužení termínu ukončení realizace projektu do 30. 9. 2020 s termínem podání závěrečné zprávy a vyúčtování projektu do 15. 10. 2020.

- 5. Usnesením zastupitelstva kraje č. 395/2017/ZK-9 ze dne 2. 11. 2017 bylo obci Břehov, Břehov 20, 373 41 Hluboká nad Vltavou, IČO 00581208, schváleno poskytnutí dotace ve výši 90 750 Kč na realizaci projektu „Obec Břehov - územní plán“, s termínem realizace projektu do 2. 11. 2019. Z důvodu delších jednání s dotčenými orgány státní správy a z důvodu čekání na novelu stavebního zákona o územním plánování a stavebním řádu (platný od 1. 1. 2018) pro možnost zapracování regulačních prvků do územního plánu žádá obec Břehov o prodloužení realizace projektu do 31. 12. 2020 s termínem podání závěrečné zprávy o realizaci projektu do 15. 1. 2021.

6. Usnesením zastupitelstva kraje č. 83/2019/ZK-20 ze dne 11. 4. 2019 bylo městu Horní Planá, Náměstí 54, 382 26 Horní Planá, IČO 00245895, schváleno poskytnutí dotace ve výši 380 000 Kč na realizaci projektu „Oprava 3 antukových kurtů v Horní Plané“, s termínem realizace projektu do 18. 10. 2019. Z důvodu nemožnosti získat dodavatele na vyhlášenou veřejnou zakázku k uvedenému projektu, který by byl schopen akci do požadovaného termínu realizovat, žádá město Horní Planá o prodloužení realizace projektu do 31. 12. 2020 s termínem podání závěrečné zprávy o realizaci projektu do 15. 1. 2021.

7. Usnesením zastupitelstva kraje č. 83/2019/ZK-20 ze dne 11. 4. 2019 bylo spolku TJ Meteor České Budějovice z. s., Jana Kollára 2316/27, 370 07 České Budějovice, IČO 48199834, schváleno poskytnutí dotace ve výši 475 000 Kč na realizaci projektu „Rekonstrukce sociálního zařízení a šaten“, s termínem realizace projektu do 18. 10. 2019. Z důvodu nedostatku stavebních firem a časové náročnosti rekonstrukce s ohledem na provoz během letních měsíců žádá TJ Meteor České Budějovice z. s. o prodloužení realizace projektu do 30. 4. 2020 s termínem podání závěrečné zprávy o realizaci projektu do 15. 5. 2020.

8. Usnesením zastupitelstva kraje č. 83/2019/ZK-20 ze dne 11. 4. 2019 bylo spolku LTC ČESKÉ BUDĚJOVICE z. s., Vltavské nábř. 930/1, 370 05 České Budějovice, IČO 47236957, schváleno poskytnutí dotace ve výši 600 000 Kč na realizaci projektu „Rekonstrukce povrchu stávajícího nevyhovujícího asfaltového tenisového kurtu“, s termínem realizace projektu do 18. 10. 2019. Jelikož se jedná o náhradní projekt, byla smlouva uzavřena až začátkem července tohoto roku. Dle zjištění možných dodavatelů a termínů realizace žádá LTC ČESKÉ BUDĚJOVICE z. s. o prodloužení realizace projektu do 31. 8. 2020 s termínem podání závěrečné zprávy o realizaci projektu do 15. 9. 2020.

9. Usnesením zastupitelstva kraje č. 83/2019/ZK-20 ze dne 11. 4. 2019 bylo spolku TJ Jiskra Týn nad Vltavou z. s., Táborská 810, 375 01 Týn nad Vltavou, IČO 60072245, schváleno poskytnutí dotace ve výši 321 000 Kč na realizaci projektu „Rekonstrukce volejbalového kurtu“. Z důvodu poskytnutí nižší dotace než byl původní požadavek dle žádosti a nedostatku vlastních finančních prostředků spolku na dofinancování celého projektu došlo ke změně původně navrhovaného technického řešení rekonstrukce kurtu. Změna spočívá především v nahrazení vrstvy štěrku, který měl být pod celým kurtem, drenážními trubkami zasypanými pískem a dále využití jiných technických prostředků. Záměr projektu, tedy rekonstrukce kurtu, zůstává shodný. Všechny uvedené položky navrhovaného rozpočtu, který je součástí žádosti o změnu, jsou v souladu s pravidly dotačního programu Podpora sportu.

10. Usnesením zastupitelstva kraje č. 83/2019/ZK-20 ze dne 11. 4. 2019 bylo spolku SK Meťák z. s., A. Krejčího 804/10, 370 07 České Budějovice, IČO 27046672, schváleno poskytnutí dotace ve výši 700 000 Kč na realizaci projektu „Výměna podlahy v hale“, s termínem realizace projektu do 18. 10. 2019. Z důvodu problémů na straně dodavatele, který není schopen dodržet stanovený termín dodání zakázky, žádá SK Meťák o prodloužení realizace projektu do 30. 6. 2020 s termínem podání závěrečné zprávy o realizaci projektu do 15. 7. 2020.

11. Usnesením zastupitelstva kraje č. 83/2019/ZK-20 ze dne 11. 4. 2019 bylo spolku FK Spartak MAS Sezimovo Ústí z. s., Sportovní areál Soukeník 66, 391 02 Sezimovo Ústí, IČO 47267771, schváleno poskytnutí dotace ve výši 300 000 Kč na realizaci projektu „Rekonstrukce a oprava šatny ve sportovním areálu Soukeník“. Z důvodu poškození střechy pádem stromu na budovu, kde dochází k rekonstrukci uvedené šatny, žádá FK Spartak MAS Sezimovo Ústí o možnost zahrnutí opravy poškozené střechy do rozpočtu projektu místo původně plánovaného nákupu tepelného čerpadla. Ostatní plánované položky rozpočtu zůstávají bez změny.

12. Usnesením zastupitelstva kraje č. 395/2017/ZK-9 ze dne 2. 11. 2017 bylo obci Skalice, Skalice 48, 392 01 Skalice, IČO 00252867, schváleno poskytnutí dotace ve výši 145 200 Kč na realizaci projektu „Územní plán Skalice“, s termínem realizace projektu do 2. 11. 2019. V současné době probíhá připomínkování návrhu územního plánu. Vzhledem k časové náročnosti následného zapracování úprav a připomínek, lze předpokládat, že uvedený termín realizace nebude možné dodržet. Z tohoto důvodu žádá obec Skalice o prodloužení realizace projektu do 31. 12. 2020 s termínem podání závěrečné zprávy o realizaci projektu do 15. 1. 2021.

13. Usnesením zastupitelstva kraje č. 83/2019/ZK-20 ze dne 11. 4. 2019 bylo spolku Aeroklub České Budějovice, z. s., Hosín 109, 373 41 Hosín, IČO 00513121, schváleno poskytnutí dotace ve výši 500 000 Kč na realizaci projektu „Rekonstrukce venkovního sociálního zařízení“. Z důvodu nedostatečných stavebních kapacit a vysoké nabídkové ceny byl spolek nucen hledat jiné řešení realizovaného projektu. Místo původního záměru stavby sociálního zařízení se jeví jako nejvýhodnější řešení nákup sanitárních kontejnerů spolu s nutnými stavebními úpravami, jejichž cena odpovídá očekávané výši rozpočtu projektu. Záměr projektu zůstává nezměněn. Zároveň žádá spolek o prodloužení realizace z důvodu výrobních a dodacích podmínek dodavatelů a to do 30. 6. 2020 s termínem podání závěrečné zprávy o realizaci projektu do 15. 7. 2020.

14. Usnesením zastupitelstva kraje č. 395/2017/ZK-9 ze dne 2. 11. 2017 bylo obci Studená, Náměstí Sv. J. Nepomuckého 18, 378 56 Studená, IČO 00247545, schváleno poskytnutí dotace ve výši 250 000 Kč na realizaci projektu „Územní plán Studená“, s termínem ukončení realizace projektu do 2. 11. 2019. Vzhledem k časové náročnosti jednotlivých částí přípravy územního plánu a projednávání s veřejností žádá obec Studená o prodloužení realizace projektu do 31. 7. 2021 s termínem podání závěrečné zprávy o realizaci projektu do 15. 8. 2021.

Rada kraje svým usnesením č. 1017/2019/RK-76 ze dne 5. 9. 2019 doporučila zastupitelstvu kraje schválit části II. a III. usnesení v předloženém znění.

Finanční nároky a krytí:

            - Usnesení zastupitelstva kraje č. 307/2018/ZK-16 ze dne 18. 10. 2018

            - Usnesení zastupitelstva kraje č. 85/2019/ZK-20 ze dne 11. 4. 2019

            - Usnesení zastupitelstva kraje č. 171/2019/ZK-21 ze dne 23. 5. 2019

            - Usnesení zastupitelstva kraje č. 83/2019/ZK-20 ze dne 11. 4. 2019

            - Usnesení zastupitelstva kraje č. 89/2019/ZK-20 ze dne 11. 4. 2019

            - Usnesení zastupitelstva kraje č. 395/2017/ZK-9 ze dne 2. 11. 2017

Vyjádření správce rozpočtu: Ing. Petra Prantlová - Ekonomický odbor (OEKO): Souhlasím - z hlediska rozpočtu. Rozpočtové krytí pro rok 2020 a 2021 musí být zajištěno využitím principu převoditelnosti. Prostředky rozpočtované v roce 2019 na uvedené dotační programy budou na základě usnesení Zastupitelstva Jihočeského kraje pomocí rozpočtového opatření převedeny do rozpočtu roku 2020, případně odloženy do Fondu rezerv a rozvoje pro využití v roce 2021.

Návrh projednán (stanoviska): nebyla vyžádána

PŘÍLOHY:

Žádost Vlachovo Březí (1. Žádost Vlachovo Březí.pdf)

Žádost Černá v Pošumaví (2. Žádost Černá v Pošumaví.pdf)

Žádost MDDM Týn nad Vlt. (3. Žádost MDDM Týn nad Vlt..pdf)

Žádost Mirotice (4. Žádost Mirotice.pdf)

Žádost Břehov (5. Žádost Břehov.pdf)

Žádost Horní Planá (6. Žádost Horní Planá.pdf)

Žádost TJ Meteor Č. Budějovice (7. Žádost TJ Meteor Č.Budějovice.pdf)

Žádost LTC Č. Budějovice (8. Žádost LTC Č.Budějovice.pdf)

Žádost TJ Jiskra Týn nad Vlt. (9. Žádost TJ Jiskra Týn nad Vlt..pdf)

Žádost SK Meťák z.s. Č. Budějovice (10. Žádost SK Meťák z.s. Č.Budějovice.pdf)

Žádost FK Spartak MAS S. Ústí (11. Žádost FK Spartak MAS S.Ústí.pdf)

Žádost Skalice (12. Žádost Skalice.pdf)

Žádost Aeroklub Č.Budějovice (13. Žádost Aeroklub Č. Budějovice.pdf)

Žádost Studená (14. Žádost Studená.pdf)

Zodpovídá: vedoucí OEZI – Ing. Jan Návara

Termín kontroly: 31. 12. 2019

Termín splnění: 31. 12. 2019