| Datum jednání: | 31. 10. 2019 | Bod programu: |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Číslo návrhu: | 373/ZK/19 |
| Název bodu: | Žádosti o prodloužení termínu realizace akcí v rámci kofinancování dotačního programu MZe 129 300 „Podpora výstavby a technického zhodnocení infrastruktury vodovodů a kanalizací II“ |

| Předkladatel: | Pavel Hroch |
| --- | --- |
| Zpracoval: | OZZL |
| Vedoucí odboru: | Ing. Zdeněk Klimeš |

NÁVRH USNESENÍ

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

bere na vědomí

- žádost příjemce dotace obce Litochovice, Neuslužice 16, 387 01 Volyně, IČO 00667668, o prodloužení termínu realizace akce „Kanalizace a ČOV Litochovice“, v rámci kofinancování dotačního programu MZe 129 300 „Podpora výstavby a technického zhodnocení infrastruktury vodovodů a kanalizací II“,

- žádost příjemce dotace obce Litochovice, Neuslužice 16, 387 01 Volyně, IČO 00667668, o prodloužení termínu realizace akce „Vodovod Litochovice“, v rámci kofinancování dotačního programu MZe 129 300 „Podpora výstavby a technického zhodnocení infrastruktury vodovodů a kanalizací II“;

schvaluje

- prodloužení termínu realizace akce „Kanalizace a ČOV Litochovice“, příjemce dotace obec Litochovice, Neuslužice 16, 387 01 Volyně, IČO 00667668, v rámci kofinancování dotačního programu MZe 129 300 „Podpora výstavby a technického zhodnocení infrastruktury vodovodů a kanalizací II“, a to do 31. 12. 2019,

- prodloužení termínu realizace akce „Vodovod Litochovice“, příjemce dotace obec Litochovice, Neuslužice 16, 387 01 Volyně, IČO 00667668, v rámci kofinancování dotačního programu MZe 129 300 „Podpora výstavby a technického zhodnocení infrastruktury vodovodů a kanalizací II“, a to do 31. 12. 2019;

ukládá

JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zabezpečit veškeré úkony potřebné k realizaci části II. usnesení.

DŮVODOVÁ ZPRÁVA

Usnesením zastupitelstva kraje č. 229/2019/ZK-22 ze dne 27. 6. 2019 byla obci Litochovice, Neuslužice 16, 387 01 Volyně, IČO 00667668, schválena:

- dotace ve výši 1 841 500,00 Kč na realizaci akce „Kanalizace a ČOV Litochovice“. S obcí byla uzavřena smlouva o poskytnutí dotace Jihočeského kraje na kofinancování akce prováděné v rámci programu Ministerstva zemědělství 129 300 „Podpora výstavby a technického zhodnocení infrastruktury vodovodů a kanalizací II“ s termínem ukončení realizace akce do 30. 9. 2019. Předmětem žádosti o změnu je prodloužení termínu realizace akce, a to do 31. 12. 2019 z důvodu pozdějšího předání staveniště. Termín realizace 31. 12. 2019 je shodný s termínem realizace stanovený Rozhodnutím Ministerstva zemědělství.

- dotace ve výši 1 577 800,00 Kč na realizaci akce „Vodovod Litochovice“. S obcí byla uzavřena smlouva o poskytnutí dotace Jihočeského kraje na kofinancování akce prováděné v rámci programu Ministerstva zemědělství 129 300 „Podpora výstavby a technického zhodnocení infrastruktury vodovodů a kanalizací II“ s termínem ukončení realizace akce do 30. 9. 2019. Předmětem žádosti o změnu je prodloužení termínu realizace akce, a to do 31. 12. 2019 z důvodu pozdějšího předání staveniště. Termín realizace 31. 12. 2019 je shodný s termínem realizace stanovený Rozhodnutím Ministerstva zemědělství.

Po prodloužení termínu ze strany MZe formou změněného rozhodnutí požádala dne 24. 9. 2019 obec i Jihočeský kraj o prodloužení termínu realizace do 31. 12. 2019.

Finanční nároky a krytí: nemá dopad do rozpočtu kraje

Vyjádření správce rozpočtu: nepožaduje se

Návrh projednán (stanoviska): Materiál byl projednán radou Jihočeského kraje a doporučen zastupitelstvu kraje ke schválení (usnesení č. 1143/2019/RK-81 ze dne 17. 10. 2019). Dále byl materiál také projednán ve výboru pro venkov, zemědělství a životní prostředí zastupitelstva kraje dne 14. 10. 2019 – výbor doporučuje ke schválení zastupitelstvu kraje.

PŘÍLOHY:

Žádost o změnu - obec Litochovice

Žádost o změnu - obec Litochovice

Zodpovídá: vedoucí OZZL – Ing. Zdeněk Klimeš

Termín kontroly: 29. 11. 2019

Termín splnění: 31. 1. 2020