| Datum jednání: | 31. 03. 2022 | Bod programu: |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Číslo návrhu: | 69/ZK/22 |
| Název bodu: | Krajský investiční fond, 1. výzva v roce 2022 – výběr projektů, žádosti o změnu projektů 2021 |

| Předkladatel: | Ing. Tomáš Hajdušek |
| --- | --- |
| Zpracoval: | OEKO |
| Vedoucí odboru: | Ing. Ladislav Staněk |

NÁVRH USNESENÍ

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

bere na vědomí

            - informaci o čerpání Krajského investičního fondu v roce 2021,

            - žádost obce Mičovice o navýšení dotace poskytnuté v roce 2021 na projekt „Rekonstrukce kulturního domu v Jámě“,

            - žádost obce Volenice o změnu podílu dotace Krajského investičního fondu na celkovém rozpočtu akce „Novostavba požární zbrojnice v obci Volenice“,

            - protokol z jednání hodnotící komise při výběru projektů 1. výzvy v roce 2022 k podpoře z Krajského investičního fondu dle přílohy č. 3 návrhu č. 69/ZK/22;

schvaluje

            - navýšení poskytnuté dotace v roce 2021 na projekt „Rekonstrukce kulturního domu v Jámě“, příjemce dotace obec Mičovice, a to o 2 000 000 Kč,

            - změnu podílu dotace Krajského investičního fondu na celkových nákladech na projekt „Novostavba požární zbrojnice v obci Volenice“, příjemce dotace obec Volenice, a to na 15 %,

            - poskytnutí individuálních dotací z Krajského investičního fondu, 1. výzva v roce 2022, v celkové výši 230 500 000 Kč dle přílohy č. 4 návrhu č. 69/ZK/22 s vědomím, že realizátorem projektu č. 51 bude sportovní klub namísto obce,

            - vzorovou smlouvu dle přílohy č. 5 návrhu č. 69/ZK/22;

ukládá

JUDr. Lukáši Glaserovi, řediteli krajského úřadu, zabezpečit veškeré úkony potřebné k realizaci části II. usnesení.

T: 31. 12. 2022

DŮVODOVÁ ZPRÁVA

Čerpání Krajského investičního fondu

V roce 2021 bylo z Krajského investičního fondu (dále jen KIF) podpořeno v 1. vlně celkem 30 projektů v objemu 200,00 mil. Kč. Jedna obec odstoupila od smlouvy z důvodu nezískání dotace od Národní sportovní agentury a bylo uvolněno 5 mil. Kč. Tyto prostředky byly rozděleny v rámci 2. a 3. vlny dalším 2 příjemcům.

V závěru roku odstoupily od smlouvy další 2 obce z důvodu nezahájení realizace projektu a vrátily 32 mil. Kč, které ve fondu zůstaly k využití v roce 2022.

Celkem tak byly díky podpoře KIF realizovány projekty na území kraje v objemu cca 1 295,13 mil. Kč.

Spolu s připsanými úroky (0,5 mil. Kč) a novým přídělem do fondu (200 mil. Kč) je stav fondu volný k rozdělení v roce 2022 ve výši 232,50 mil. Kč.

Žádosti obcí o změnu projektu

Usnesením zastupitelstva kraje č. 168/2021/ZK-7 ze dne 20. 5. 2021 bylo schváleno poskytnutí dotací z KIF v rámci 1. kola v roce 2021. Do 7. 3. 2022 byla na kraj doručena 1 žádost o navýšení poskytnuté dotace a 1 žádost o změnu financování projektu. O změnách v podpořených projektech je vyhrazeno rozhodnout zastupitelstvu kraje jako schvalovateli dotace.

1.  Obec Mičovice – „Rekonstrukce kulturního domu v Jámě“ (8 mil. Kč), realizace do 31. 12. 2022

Obec odstoupila od smlouvy o dílo se zhotovitelem stavby z důvodu zásadního prodlení zhotovitele při provádění prací, několikaměsíční nečinnosti a nekomunikaci, dlouhodobě špatného vedení díla a opakovaně nekvalitně prováděných prací. Tato informace již byla projednána na zastupitelstvu a došlo k prodloužení termínu realizace s příslibem pomoci k řešení situace. V současné době dojde na základě nového výběrového řízení k uzavření smlouvy s novým dodavatelem. Na stavebním trhu došlo k výraznému navýšení cen materiálu, a proto se zvýšila celková cena projektu z původních 16,15 mil. Kč na 24,19 mil. Kč. Z tohoto důvodu žádá obec o navýšení dotace o 4 000 000 mil. Kč, zvýšení celkových uznatelných nákladů na 24 192 405 Kč a tím zvýšení dotace na 12 000 000 Kč. V usnesení je navrhováno zvýšit dotaci o 2 mil. Kč.

2. Obec Volenice – „Novostavba požární zbrojnice v obci Volenice“ (5 mil. Kč), realizace do 31. 12. 2023

Podaná žádost vycházela z projektové ceny, která byla ve výši 38,44 mil. Kč a poskytnutím 5 mil. Kč kraj spolufinancoval projekt ve výši 13,01 %. Při výběrovém řízení se podařilo projekt vysoutěžit za 33,62 mil. Kč, čímž dochází ke zvýšení podílu KIF na financování projektu. Po předložení vyúčtování by obec byla povinna vrátit 626 tis. Kč. Na základě těchto skutečností obec žádá o změnu podílu spolufinancování krajem na 15 % při zachování výše poskytnuté dotace.

Individuální dotace z Krajského investičního fondu, 1. výzva v roce 2022

Příjem žádostí do KIF byl spuštěn 19. 1. 2022 a ukončen 14. 2. 2022 v 16:00 hod. V řádném termínu bylo elektronicky doručeno 93 žádosti (2 žádosti byly technickou chybou doručeny na formuláři pro rok 2021) v celkové výši požadovaných prostředků 727 805 882,93 Kč. Po dohodě komise byly hodnoceny všechny žádosti.

Hodnotící komise na svém jednání dne 7. 3. 2022 doporučila ke schválení celkem 39 projektů ve výši 230 500 000 Kč. Komise doporučuje ke schválení i žádost města Lišov na realizaci projektu „Zázemí sportoviště Lišov - 2. etapa“, kterou bude realizovat SK Lišov z prostředků poskytnutých městem Lišov (vlastní podíl a dotace KIF) a očekávaná dotace Národní sportovní agentury. Vybudovaný a zrekonstruovaný majetek však zůstane majetkem města Lišov. Toto bude zohledněno v příslušné smlouvě.

Při hodnocení žádostí bylo stanoveno několik kritérií. Hodnocena byla především věcná stránka projektu, jeho připravenost a naplnění určených kritérií KIF dle schváleného statutu. U většiny projektů je navržena nižší dotace, než bylo požadováno, především z důvodu možnosti podpořit více žadatelů. Výše dotace je vždy navržena s ohledem na hospodárnost i na zachování smysluplnosti realizovaných projektů.

Vzhledem k odstoupení města Týn nad Vltavou a obce Kostelní Radouň od podání žádosti o poskytnutí individuální dotace z KIF 2022 došlo při jednání rady kraje k přerozdělení takto uvolněných prostředků ve prospěch jiných žadatelů navržených k podpoření hodnotící komisí. Tato změna je zohledněna v příloze č. 4 tohoto návrhu. Dále rada kraje navrhla, aby pro případ, že nedojde k zahájení akce do 31. 8. 2022, měl kraj možnost smlouvu vypovědět. Tento návrh je zohledněn úpravou vzorové smlouvy (viz. příloha č. 5).

Uzavírání smluv a uvolňování prostředků bude probíhat průběžně dle individuální dohody s příjemcem. V případě současného čerpání dotace ze státního rozpočtu nebo fondů EU, bude smlouva uzavřena po doložení rozhodnutí o poskytnutí dotace od třetího subjektu, pokud nebude příjemce rozhodnut akci realizovat i bez avizované další podpory.

Finanční nároky a krytí: Prostředky jsou alokovány v Krajském investičním fondu ORJ 32.

Vyjádření správce rozpočtu: předkladatel je centrálním správcem rozpočtu

Návrh projednán (stanoviska): rada kraje svým usnesením č. 258/2022/RK-38 ze dne 17. 3. 2022 doporučila zastupitelstvu kraje schválit část II. usnesení v předloženém znění.

PŘÍLOHY:

Žádost obce Mičovice (Žádost obec Mičovice.pdf)

Žádost obce Volenice (Žádost obec Volenice.pdf)

Protokol z jednání hodnotící komise (KIF_protokol_7_3_2022.pdf)

Seznam všech projektů s návrhem poskytnutí dotace (seznam projektů_návrh RK.pdf)

Upravená vzorová smlouva (Smlouva.pdf)

Zodpovídá: vedoucí OEKO – Ing. Ladislav Staněk

Termín kontroly: 31. 12. 2022

Termín splnění: 31. 12. 2022