| Datum jednání: | 31. 03. 2022 | Bod programu: |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Číslo návrhu: | 85/ZK/22 |
| Název bodu: | Žádosti o změnu v rámci dotačních programů Jihočeského kraje |

| Předkladatel: | Pavel Hroch |
| --- | --- |
| Zpracoval: | OEZI |
| Vedoucí odboru: | Ing. Jan Návara |

NÁVRH USNESENÍ

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

bere na vědomí

v rámci Dotačního programu Jihočeského kraje Podpora sportovní činnosti dětí a mládeže, výkonnostního sportu, 1. výzva pro rok 2021:

1. žádost příjemce dotace Sportovní klub moderní gymnastika Máj České Budějovice z.s., Stromovka 1216/12, 370 01 České Budějovice, IČO 62536656, o změnu rozpočtu projektu „Podpora moderních gymnastek Sportovního střediska a Sportovní akademie při SKMG Máj České Budějovice z.s. České Budějovice“, reg. č. 448-02-008/21,

2. žádost příjemce dotace Yacht Club D.I.M. Bezdrev, z.s., Větrná 65, 373 71 Adamov, IČO 47234121, o změnu rozpočtu projektu „Podpora závodní činnosti“, reg. č. 448-01-204/21,

3. žádost příjemce dotace SH ČSM - Sbor dobrovolných hasičů Paseky, Paseky 17, 398 11 Paseky, IČO 65941829, o změnu rozpočtu projektu „Sportování mladých hasičů“, reg. č. 448-01-218/21,

v rámci Dotačního programu Jihočeského kraje Investiční dotace pro jednotky sborů dobrovolných hasičů obcí Jihočeského kraje, 1. výzva pro rok 2021:

4. žádost příjemce dotace obce Stříbřec, Stříbřec 149, 379 01 Třeboň, IČO 00247529, o prodloužení termínu realizace projektu „Pořízení nového DA pro JSDH Stříbřec“, reg. č. 452-02-16/21,

5. žádost příjemce dotace obce Borová Lada, Borová Lada 38, 384 92 Borová Lada, IČO 00250341, o prodloužení termínu realizace projektu „Rekonstrukce požární zbrojnice Borová Lada“, reg. č. 452-03-06/21,

6. žádost příjemce dotace obce Číčenice, Číčenice 79, 387 71 Číčenice, IČO 00251097, o prodloužení termínu realizace projektu „Rekonstrukce požární zbrojnice - Číčenice“, reg. č. 452-03-01/21;

  - schvaluje

- v rámci Dotačního programu Jihočeského kraje Podpora sportovní činnosti dětí a mládeže, výkonnostního sportu, 1. výzva pro rok 2021:

1. změnu rozpočtu projektu „Podpora moderních gymnastek Sportovního střediska a Sportovní akademie    při SKMG Máj České Budějovice z.s. České Budějovice“ reg. č. 448-02-008/21, příjemce dotace Sportovní klub moderní gymnastika Máj České Budějovice z.s., Stromovka 1216/12, 370 01 České Budějovice, IČO 62536656, a to snížení položek rozpočtu 4.3 Stravování a ubytování na zimním soustředění Zadov         o 12 000 Kč, 4.6. Stravování na letním soustředění Netolice o 9 000 Kč, 4.10 Startovné Jihočeská liga           o 24 000 Kč, 4.11 Startovné soutěže v ČR o 20 000 Kč, 4.18 Účast na soustředěních reprezentačního družstva nadějí a juniorek o 16 000 Kč, 4.19 Doprava a ubytování na soustředěních reprezentačního družstva nadějí a juniorek o 10 000 Kč a navýšení položek o 4.15 Ubytování a stravování na mezinárodních soustředěních o 16 000 Kč, 4.16. Doprava na mezinárodní soustředění o 18 000 Kč, 4.17 Náklady na vedení tréninků na mezinárodních soustředěních o 57 000 Kč,

2. změnu rozpočtu projektu „Podpora závodní činnosti“, reg. č. 448-01-204/21, příjemce dotace Yacht Club D.I.M. Bezdrev, z.s., Větrná 65, 373 71 Adamov, IČO 47234121, a to změnou položky „materiál na opravu lodí“ na položku „materiál na opravu náplavky“,

3. změnu rozpočtu projektu „Sportování mladých hasičů“, reg. č. 448-01-218/21, příjemce dotace SH  ČSM  - Sbor  dobrovolných hasičů Paseky, Paseky 17, 398 11 Paseky, IČO 65941829, a to zařazením položky rozpočtu „odlehčená hadice C52 pro požární sport“ 2 ks v celkové výši 6000 Kč,

- v rámci Dotačního programu Jihočeského kraje kraje Investiční dotace pro jednotky sborů dobrovolných hasičů obcí Jihočeského kraje, 1. výzva pro rok 2021:

4. prodloužení termínu realizace projektu „Pořízení nového DA pro JSDH Stříbřec“, reg. č. 452-02-16/21, příjemce dotace obec Stříbřec, Stříbřec 149, 379 01 Třeboň, IČO 00247529, a to do 30. 11. 2022 s termínem podání závěrečné zprávy do 14. 12. 2022,

5. prodloužení termínu realizace projektu „Rekonstrukce požární zbrojnice Borová Lada“, reg. č. 452-03-06/21, příjemce dotace obec Borová Lada, Borová Lada 38, 384 92 Borová Lada, IČO 00250341, a to do 31. 12. 2022 s termínem podání závěrečné zprávy do 13. 1. 2023,

6. prodloužení termínu realizace projektu „Rekonstrukce požární zbrojnice - Číčenice“, reg. č. 452-03-01/21, příjemce dotace obec Číčenice, Číčenice 79, 387 71 Číčenice, IČO 00251097, a to do 31. 12. 2022 s termínem podání závěrečné zprávy do 13. 1. 2023;

  - ukládá

JUDr. Lukáši Glaserovi, řediteli krajského úřadu, zabezpečit veškeré úkony potřebné k realizaci části II. usnesení.

T: 30. 6. 2022

DŮVODOVÁ ZPRÁVA

Dle Části I, Článku 6, odstavce (5) Směrnice SM/107/ZK Zásady Jihočeského kraje pro poskytování veřejné finanční podpory rozhoduje o změnách uzavřené smlouvy o poskytnutí dotace ten orgán kraje, který o poskytnutí dotace a uzavření smlouvy rozhodl. Ve všech v materiálu uvedených žádostech je takovým orgánem zastupitelstvo kraje.

1. Usnesením zastupitelstva kraje č. 175/2021/ZK-7 ze dne 20. 5. 2021 bylo Sportovnímu klubu moderní gymnastiky Máj České Budějovice z.s., Stromovka 1216/12, 370 01 České Budějovice, IČO 62536656, schváleno poskytnutí dotace ve výši 800 000 Kč na realizaci projektu „Podpora moderních gymnastek Sportovního střediska a Sportovní akademie při SKMG Máj České Budějovice z.s. České Budějovice“, s termínem ukončení realizace projektu do 30. 6. 2022. Z důvodu možnosti účasti na mezinárodním soustředění v Baku žádá příjemce o změnu rozpočtu v celkové výši 91 000 Kč, která by byla pokryta z položek, které nebylo možné čerpat z důvodu koronavirových opatření.

Celkové uznatelné výdaje, termín ukončení realizace projektu ani výše dotace se nemění.

2. Usnesením zastupitelstva kraje č. 175/2021/ZK-7 ze dne 20. 5. 2021 bylo spolku Yacht Club D.I.M. Bezdrev, z.s., Větrná 65, 373 71 Adamov, IČO 47234121, schváleno poskytnutí dotace ve výši 73 000 Kč na realizaci projektu „Podpora závodní činnosti“, s termínem ukončení realizace projektu do 30. 6. 2022. Vzhledem k neočekávanému poškození náplavky (mola) žádá příjemce dotace 
o zařazením nové položky „materiál na opravu náplavky“, v celkové výši 10 600 Kč do rozpočtu projektu.

Celkové uznatelné výdaje, termín ukončení realizace projektu ani výše dotace se nemění.

3. Usnesením zastupitelstva kraje č. 175/2021/ZK-7 ze dne 20. 5. 2021 bylo SH ČSM  - Sbor  dobrovolných hasičů Paseky, Paseky 17, 398 11 Paseky, IČO 65941829, schváleno poskytnutí dotace ve výši 48 000 Kč na realizaci projektu „Sportování mladých hasičů“, s termínem ukončení realizace projektu do 30. 6. 2022. Vzhledem k neočekávanému poškození odlehčených hadic C52 pro požární sport pro děti a mládež žádá příjemce dotace o zařazením nové položky „odlehčená hadice C52 pro požární sport“ 2 ks v celkové výši 6 000 Kč do rozpočtu projektu. Celkové uznatelné výdaje, termín ukončení realizace projektu ani výše dotace se nemění.

4. Usnesením zastupitelstva kraje č. 122/2021/ZK-6 ze dne 29. 4. 2021 bylo obci Stříbřec, Stříbřec 149, 379 01 Třeboň, IČO 00247529, schváleno poskytnutí dotace ve výši 300 000 Kč na realizaci projektu „Pořízení nového DA pro JSDH Stříbřec“, s termínem ukončení realizace projektu do 30. 6. 2022. Z důvodu problematické aktuální situace týkající se koronavirové krize nebude možné projekt v původním termínu realizovat, neboť je na trhu automobilového průmyslu nedostatek elektronických součástí. Obec proto žádá o prodloužení termínu realizace do 30. 11. 2022. Celkové uznatelné výdaje ani výše dotace se nemění.

5. Usnesením zastupitelstva kraje č. 122/2021/ZK-6 ze dne 29. 4. 2021 bylo obci Borová Lada, Borová Lada 38, 384 92 Borová Lada, IČO 00250341, schváleno poskytnutí dotace ve výši 1 632 000 Kč na realizaci projektu „Rekonstrukce požární zbrojnice Borová Lada“, s termínem ukončení realizace projektu do 30. 6. 2022. Z důvodu problematických klimatických podmínek znemožňujících včasné započetí prací, nebude možné projekt v původním termínu realizovat. Obec proto žádá o prodloužení termínu realizace do 31. 12. 2022. Celkové uznatelné výdaje ani výše dotace se nemění.

6. Usnesením zastupitelstva kraje č. 122/2021/ZK-6 ze dne 29. 4. 2021 bylo obci Číčenice, Číčenice 79, 387 71 Číčenice, IČO 00251097, schváleno poskytnutí dotace ve výši 1 010 000 Kč na realizaci projektu „Rekonstrukce požární zbrojnice - Číčenice“, s termínem ukončení realizace projektu do 30. 6. 2022. Z důvodu problematické aktuální situace týkající se koronavirové krize a omezenými kapacitami stavebních firem, nebude možné projekt v původním termínu realizovat. Obec proto žádá o prodloužení termínu realizace do 31. 12. 2022. Celkové uznatelné výdaje ani výše dotace se nemění.

Finanční nároky a krytí: prodloužení termínů realizace bude hrazeno z rozpočtu 2022.

Vyjádření správce rozpočtu: Ing. Petra Prantlová - Ekonomický odbor (OEKO):  Souhlasím - z hlediska návrhu financování.

Návrh projednán (stanoviska):

1. OŠMT - vzhledem k tomu, že nedojde ke změně účelu dotace, ale pouze k přesunutí prostředků na mezinárodní akci, doporučuje schválit žádost o změnu.

2. OŠMT - vzhledem k tomu, že nedojde ke změně účelu dotace, ale pouze k přesunutí prostředků doporučuje schválit žádost o změnu.

3. OŠMT - doporučuje schválit doplnění položky Odlehčené hadice, 2 kusy- celkem 6 tis Kč. do rozpočtu projektu „Sportování mladých hasičů“. Touto úpravou nedojde ke změně účelu dotace příjemce SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Paseky.

PŘÍLOHY:

Žádost SK MG Máj ČB (1. Žádost SK moderní gymnastika Máj ČB.pdf)

Žádost Yacht Club Bezdrev (2. Žádost Yacht Club Bezdrev.pdf)

Žádost SDH Paseky (3. Žádost SDH Paseky.pdf)

Žádost Stříbřec (4. Žádost Obec Stříbřec.pdf)

Žádost Borová Lada (5. Žádost Borová Lada.pdf)

Žádost Číčenice (6. Žádost Číčenice.pdf)

Zodpovídá: vedoucí OEZI – Ing. Jan Návara

Termín kontroly:31. 12. 2022

Termín splnění: 31. 12. 2022