| Datum jednání: | 21. 04. 2022 | Bod programu: |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Číslo návrhu: | 142/ZK/22 |
| Název bodu: | Zrušení usnesení č. 76/2020/ZK-27 ve věci realizace projektu „Přeložka silnic II/156 a II/157 - 5. etapa“ a nové schválení jeho financování z rozpočtu Jihočeského kraje |

| Předkladatel: | Ing. Tomáš Hajdušek |
| --- | --- |
| Zpracoval: | ODSH |
| Vedoucí odboru: | JUDr. Andrea Tetourová |

NÁVRH USNESENÍ

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

ruší

usnesení č. 76/2020/ZK-27 ze dne 21. 5. 2020 ve věci realizace projektu s názvem „Přeložka silnic II/156 a II/157 - 5. etapa" a jeho financování z rozpočtu Jihočeského kraje;

  - schvaluje

- 1. realizaci projektu Jihočeského kraje „Přeložka silnic II/156 a II/157 – 5. etapa“ z průběžné 91. výzvy specifického cíle 1.1 Integrovaného regionálního operačního programu (dále jen IROP) s celkovými výdaji ve výši 43 199 350,41 Kč vč. DPH, z toho způsobilými výdaji ve výši 26 295 465,62 Kč vč. DPH,

- 2. kofinancování projektu ve výši 40 % ze způsobilých výdajů projektu, tj. 10 518 186,25 Kč vč. DPH, s podmínkou přidělení dotace z IROP s čerpáním na základě Formuláře evropského projektu dle přílohy č. 1 návrhu č. 142/ZK/22,

- 3. předfinancování projektu ve výši 60 % ze způsobilých výdajů projektu, tj. 15 777 279,37 Kč vč. DPH s podmínkou přidělení dotace z IROP s čerpáním na základě Formuláře evropského projektu dle přílohy č. 1 návrhu č. 142/ZK/22,

4. financování nezpůsobilých výdajů projektu ve výši 16 903 884,79 Kč vč. DPH s čerpáním na základě Formuláře evropského projektu dle přílohy č. 1 návrhu č. 142/ZK/22;

  - ukládá

- JUDr. Lukáši Glaserovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci uvedeného usnesení.

- T: 31.12.2023

DŮVODOVÁ ZPRÁVA

Jihočeský kraj prostřednictvím odboru OVZI předložil 8 projektových žádostí do 91. výzvy IROP v listopadu 2019, z nichž jedna žádost je projekt s názvem „Přeložka silnic II/156 a II/157 – 5. etapa“. Podání projektových žádostí do 91. výzvy IROP bylo schváleno zastupitelstvem kraje pod č. usnesení 337/2019/ZK-24 dne 31.10.2019. Projekt byl v rámci 91. výzvy IROP podpořen a obdržel rozhodnutí o přidělení dotace na uvedené způsobilé výdaje projektu.

Projekt představuje novostavbu přeložky silnice II. třídy II/157 v katastrálním území města České Budějovice a obce Srubec. Realizací projektu bude vybudováno celkem 327 metrů nové komunikace II. třídy, prostřednictvím které dojde k propojení uvedené silnice s dálnicí D3. Projekt řeší území s ohledem na vazby automobilové dopravy, pěších i cyklistů. Z pohledu dopravní infrastruktury projekt plně navazuje na stavbu přeložky s označením „Přeložka II/156 a II/157 – 4. etapa, stavební část IIb, která je podpořena v rámci 70. výzvy IROP.

Projekt je nastaven jako jednoetapový s termínem ukončení k 30. 6. 2023. Stavební realizace obou uvedených přeložek se předpokládá najednou a prostřednictvím jednoho zhotovitele. V současné době se ukončuje výběrové řízení na stavební práce a výkony technického dozoru stavebníka a koordinátora BOZP.

Způsobilé výdaje projektu přestavují částku za stavební práce ve výši 22 777 152,50 Kč vč. DPH, finanční rezervu na možné vícepráce ve výši 2 276 248,12 Kč vč. DPH, částku za výkon technického dozoru stavebníka ve výši 379 940,00 Kč vč. DPH a částku za koordinátora BOZP ve výši 202 675,00 Kč vč. DPH, částku za projektovou dokumentace ve výši 617 100,00 Kč vč. DPH, částku za studii proveditelnosti ve výši 42 350,00 Kč vč. DPH. Všechny částky za výše uvedené výdaje /mimo částky za projektovou dokumentaci, studii proveditelnosti a stavební práce/ jsou částkami předpokládanými. Skutečné částky za výkony TDS a koordinátora BOZP budou známy po realizaci zadávacích řízení na začátku dubna 2022. Nezpůsobilé výdaje představují stavební výdaje ve výši 2 593 744,51 Kč vč. DPH, dále výdaje za zpracování projektové žádosti ve výši 6 050,00 Kč vč. DPH, finanční rezervu ve výši 20% z celkových výdajů za stavební práce z vysoutěžené ceny vítězného uchazeče 518 748,90 Kč vč. DPH na případné stavební vícepráce, finanční částku za rezervu v možných způsobilých výdajích za stavební práce, která přesáhla maximální možné způsobilé výdaje projektu ve výši 2 275 582,38 Kč vč. DPH a dále finanční částku za výkupy pozemků ve výši 11 509 759,00 Kč vč. DPH.

Tímto materiálem dochází především k navýšení nezpůsobilých výdajů projektu, a to o částku 11 509 759,00 Kč, která představovala investiční příspěvek na výkupy pozemků pro tuto stavbu v roce 2021. K převodu částky došlo na SUS JK. Zároveň došlo k částečnému ponížení ceny za stavební práce na základě probíhajícího VŘ na stavební práce.

Původní usnesení:

Usnesení č. 76/2020/ZK-27 ze dne 21.5.2020

- Zastupitelstvo Jihočeského kraje

  - schvaluje

- 1. realizaci projektu Jihočeského kraje „Přeložka silnic II/156 a II/157 – 5. etapa“ a podání žádosti o podporu do průběžné 91. výzvy specifického cíle 1.1 Integrovaného regionálního operačního programu (dále jen IROP) s celkovými výdaji ve výši 35 328 590,96 Kč vč. DPH, z toho způsobilými výdaji ve výši 26 295 465,62 Kč vč. DPH,

- 2. kofinancování projektu ve výši 40 % ze způsobilých výdajů projektu, tj. 10 518 186,25 Kč vč. DPH, s podmínkou přidělení dotace z IROP s čerpáním na základě Formuláře evropského projektu dle přílohy č. 1 návrhu č. 538/RK/20,

- 3. předfinancování projektu ve výši 60 % ze způsobilých výdajů projektu, tj. 15 777 279,37 Kč vč. DPH s podmínkou přidělení dotace z IROP s čerpáním na základě Formuláře evropského projektu dle přílohy č. 1 návrhu č. 538/RK/20,

- 4. financování nezpůsobilých výdajů projektu ve výši 9 033 125,34 Kč vč. DPH s čerpáním na základě Formuláře evropského projektu dle přílohy č. 1 návrhu č. 538/RK/20;

  - ukládá

- JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci uvedeného usnesení.

T: 31. 12. 2022

Tento materiál byl projednán a schválen v radě kraje 7. 4. 2022 pod č. usnesení 370/2022/RK-39.

Finanční nároky a krytí:

Celkové výdaje projektu činí 43 199 350,41 Kč (bude poskytnuta z ORJ 20 – Strukturální fondy EU), z toho:

- částka způsobilých výdajů ve výši 26 295 465,62 Kč, z toho:

- 40% kofinancování 10 518 186,25 Kč,

- 60% předfinancování 15 777 279,37 Kč,

- částka nezpůsobilých výdajů ve výši 16 903 884,79 Kč.

Vyjádření správce rozpočtu:

Ing. Michaela Zárubová - Ekonomický odbor (OEKO):  Souhlasím -  Souhlasím, prostředky jsou součástí rozpočtu na rok 2022 na ORG 1071039900001 ORJ 2067. Financování projektu v roce 2023 je potřeba zohlednit při přípravě návrhu rozpočtu na příští rok. Nezpůsobilé výdaje v roce 2021 byly uhrazeny z rozpočtu OVZI ORJ 31  - RO č. 307/Z ze dne 20. 10. 2021.

Návrh projednán (stanoviska): nevyžadováno

PŘÍLOHY:

Formulář evropského projektu (ZK220421_142_př. 1.xls)

Zodpovídá:	vedoucí ODSH - JUDr. Andrea Tetourová

Termín kontroly:	31. 12. 2022

Termín splnění:		31. 12. 2023