|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Datum jednání: | 15. 09. 2022 | Bod programu: |  |
| Číslo návrhu: | 305/ZK/22 |
| Název bodu: | Realizace projektu „Přeložka silnice II/156, Žár“ a jeho financování z rozpočtu JčK |

|  |  |
| --- | --- |
| Předkladatel: | Ing. Tomáš Hajdušek |
| Zpracoval: | ODSH |
| **Vedoucí odboru:** | JUDr. Andrea Tetourová |

NÁVRH USNESENÍ

1. Zastupitelstvo Jihočeského kraje
	1. schvaluje
2. 1. realizaci projektu Jihočeského kraje „Přeložka silnice II/156, Žár“ a podání žádosti o podporu do průběžné 21. výzvy Priorita 3 specifického cíle 3.1 Integrovaného regionálního operačního programu 2021-2027 (dále jen IROP 2021-2027) s celkovými výdaji ve výši 347 000 000,00 Kč vč. DPH, z toho způsobilými výdaji ve výši 310 628 158,08 Kč vč. DPH,
3. 2. kofinancování projektu ve výši 15 % ze způsobilých výdajů projektu, tj. 46 594 223,71 Kč vč. DPH, s podmínkou přidělení dotace z IROP 2021-2027 s čerpáním na základě Formuláře evropského projektu dle přílohy č. 1 návrhu č. 305/ZK/22,
4. 3. předfinancování projektu ve výši 85 % ze způsobilých výdajů projektu, tj. 264 033 934,37 Kč vč. DPH s podmínkou přidělení dotace z IROP 2021-2027 s čerpáním na základě Formuláře evropského projektu dle přílohy č. 1 návrhu č. 305/ZK/22,
5. 4. financování nezpůsobilých výdajů projektu ve výši 36 371 841,92 Kč vč. DPH s čerpáním na základě Formuláře evropského projektu dle přílohy č. 1 návrhu č. 305/ZK/22;
	1. ukládá
6. JUDr. Lukáši Glaserovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci uvedeného usnesení.
7. T: 31.12.2025

DŮVODOVÁ ZPRÁVA

Jihočeský kraj prostřednictvím odboru ODSH předpokládá předložení projektové žádosti do 21. výzvy IROP 2021-2027 po vypsání výzvy. Předběžný termín vypsání 21. výzvy IROP 2021-2027 je říjen 2022.

Projekt představuje novostavbu přeložky silnice II/156 v podobě obchvatu obce Žár, a to o celkové délce trasy 2, 100 km. Silnice II/156 je navržena v kategorii S 7, 5/90. Nová silnice se odpojuje od stávající trasy silnice II/156 cca 700 m před obcí Žár, trasa směřuje přímo na východ. Pozemní komunikace vede přes zemědělské pozemky až k Žárskému potoku, kde je navržen 126 m dlouhý spřažený most, dále trasa pokračuje přes lesní a zemědělské pozemky, kříží stávající silnici III/15432 mezi Žárem a Olešnicí a následně se napojuje opět na stávající silnici II/156 na hrázi Žárského rybníka.

Spolu s realizací této nové komunikace budou provedeny také některé další stavební objekty či práce, vyvolané předmětnou stavbou, a to např. nezbytné úpravy křižujících komunikací v rozsahu potřebném pro zřízení úrovňových křižovatek, sjezdů, účelových komunikací, mostu, zřízení migračních objektů a zábran proti vnikání obojživelníků, provedení odvodnění komunikace, úpravy vodního toku, úpravy meliorací a také přeložky stávajících sítí technického vybavení území vyvolané touto stavbou. Přeloženy či jinak stavebně upraveny budou také stávající sítě v majetku společností EG.D a CETIN, práce musí být provedeny v koordinaci s těmito organizacemi.

Akce je zařazena v „Programu investiční výstavby a oprav na silnicích II. a III. třídy na území Jihočeského kraje - aktualizace 2022“, v části „investiční opaření na silnicích II. třídy s vysokou prioritou“ na 5. prioritním místě.

Způsobilé výdaje projektu v celkové výši **310 628 158,08** Kč s DPH přestavují částku za stavební práce ve výši ***303 803 833,08*** Kč vč. DPH, částku za výkony technického dozoru stavebníka ve výši ***2 238 500,00*** Kč s DPH, koordinátora BOZP ve výši ***1 028 500,00*** Kč vč. DPH, částku za projektovou dokumentaci ve výši ***1 207 580,00*** Kč vč. DPH, částku za autorský dozor projektanta ve výši ***528 000,00*** Kč s DPH, částku za ekologický dozor ve výši ***150 000,00*** Kč s DPH, částku za archeologický dozor ve výši ***150 000,00*** Kč s DPH, částky za překládku E.On ve výši ***293 342,00*** Kč s DPH, částky za překládku CETIN ve výši ***829 103,00*** Kč s DPH a částky za geometrický plán pro oddělení parcel ve výši ***399 300,00*** Kč s DPH. **Všechny částky za výše uvedené výdaje /mimo částky za projektovou dokumentaci/ jsou částkami předpokládanými. Skutečné částky budou známy po realizaci zadávacích řízení nejpozději v prosinci letošního roku.** Nezpůsobilé výdaje v celkové výši **36 371 841,92** Kč s DPH představují rezervu na možné vícepráce v částce ***23 690 951,79*** Kč vč. DPH, dále částku za zpracování projektové žádosti ve výši ***66 550,00*** Kč vč. DPH, částku za projektovou dokumentaci ve výši ***1 067 220,00*** Kč s DPH, částku za výkupy pozemků ve výši ***11 075 252,80*** Kč s DPH, částku za znalecké posudky pozemků ve výši ***8 470,00*** Kč s DPH, částku za znalecký posudek nemovitosti ve výši ***66 517,33*** Kč s DPH, částku za oznámení posuzování vlivů na životní prostředí ve výši ***192 390,00*** Kč s DPH a částku za studii proveditelnosti ve výši ***204 490,00*** Kč s DPH.

Tento materiál byl projednán a schválen v radě kraje 1.9.2022 pod č. usnesení 959/2022/RK-49.

Finanční nároky a krytí:

Celkové výdaje projektu činí **347 000 000,00** Kč (bude poskytnuta z ORJ 20 – Strukturální fondy EU), z toho:

- částka způsobilých výdajů ve výši **310 628 158,08** Kč, z toho:

  - 15% kofinancování **46 594 223,71**  Kč,

  - 85% předfinancování **264 033 934,37** Kč,

- částka nezpůsobilých výdajů ve výši **36 371 841,92** Kč.

Vyjádření správce rozpočtu:

Ing. Michaela Zárubová (OEKO): Souhlasím - Souhlasím, ve schváleném SVR je alokováno 195 mil. Kč na tento projekt, v tabulce „Přehled investičních akcí 2022 - 2027 (včetně transferů PO)“ je 347 mil. Kč, což bude promítnuto i do návrhu rozpočtu na rok 2023 a návrhu SVR na roky 2024-25.

Návrh projednán (stanoviska): nevyžádáno

PŘÍLOHY:

1. Formulář evropského projektu (ZK220915\_305\_př. 1.xls)

Zodpovídá: vedoucí ODSH - JUDr. Andrea Tetourová

Termín kontroly: 30. 6. 2023

Termín splnění: 31. 12. 2025