|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Datum jednání: | 15. 12. 2022 | Bod programu: |  |
| Číslo návrhu: | 434/ZK/22 |
| Název bodu: | Realizace projektu „Návštěvnické a vzdělávací centrum v areálu NKP Rodiště Jana Žižky v Trocnově“ předkládaného do IROP a jeho kofinancování a předfinancování z rozpočtu Jihočeského kraje – Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích, ITI České Budějovice |

|  |  |
| --- | --- |
| Předkladatel: | Pavel Hroch |
| Zpracoval: | OKPP |
| **Vedoucí odboru:** | Mgr. Patrik Červák |

NÁVRH USNESENÍ

1. Zastupitelstvo Jihočeského kraje
	1. schvaluje
2. 1. realizaci projektu „Návštěvnické a vzdělávací centrum v areálu NKP Rodiště Jana Žižky v Trocnově“ (žadatel: Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích, Dukelská 1, 370 51 České Budějovice) a podání žádosti o podporu do Integrovaného regionálního operačního programu - Památky (ITI) 2021–2027 s celkovými výdaji ve výši 71 617 575,00 Kč, z toho s celkovými způsobilými výdaji ve výši 48 600 154,29 Kč,
3. 2. kofinancování projektu „Návštěvnické a vzdělávací centrum v areálu NKP Rodiště Jana Žižky v Trocnově“ Jihočeským krajem ve výši 15 % z celkových způsobilých výdajů projektu, tj. 7 290 023,14 Kč, s podmínkou přidělení dotace z Integrovaného regionálního operačního programu - Památky (ITI) 2021–2027 s čerpáním na základě Formuláře evropského projektu dle přílohy č. 1 návrhu č. 434/ZK/22,
4. 3. předfinancování projektu „Návštěvnické a vzdělávací centrum v areálu NKP Rodiště Jana Žižky v Trocnově“ Jihočeským krajem ve výši 85 % z celkových způsobilých výdajů projektu, tj. 41 310 131,15 Kč, s podmínkou přidělení dotace z Integrovaného regionálního operačního programu - Památky (ITI) 2021–2027 s čerpáním na základě Formuláře evropského projektu dle přílohy č. 1 návrhu č. 434/ZK/22,
5. 4. financování nezpůsobilých výdajů projektu „Návštěvnické a vzdělávací centrum v areálu NKP Rodiště Jana Žižky v Trocnově“ Jihočeským krajem v celkové výši 23 017 420,71 Kč, s podmínkou přidělení dotace z Integrovaného regionálního operačního programu – Památky (ITI) 2021–2027 s čerpáním na základě Formuláře evropského projektu dle přílohy č. 1 návrhu č. 434/ZK/22;
	1. ukládá
6. JUDr. Lukáši Glaserovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci části I. uvedeného usnesení.

DŮVODOVÁ ZPRÁVA

OKPP předkládá návrh v souladu s § 36 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích v platném znění, v souladu se SM/115/ZK Směrnice pro přípravu a realizaci evropských projektů.

Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích, prostřednictvím OKPP, předkládá požadavek na kofinancování a předfinancování projektu s názvem „Návštěvnické a vzdělávací centrum v areálu NKP Rodiště Jana Žižky v Trocnově“. Tento projekt bude předložen do 62. výzvy IROP - Památky (ITI). Předpokládaný termín vypsání výzvy je leden 2023 s možností podání žádosti do 12/2027. V případě kladného posouzení této žádosti předpokládá JčM realizaci projektu 2023-2024 s tím, že finanční prostředky budou průběžně čerpány na základě financování v letech 2023-2024, viz příloha návrhu. V rámci IROP se jedná o prioritu 4 – Zlepšení kvality a dostupnosti sociálních a zdravotních služeb, vzdělávací infrastruktury a rozvoj kulturního dědictví specifický cíl: SC 4.4 Posilování úlohy kultury a udržitelného cestovního ruchu v hospodářském rozvoji, sociálním začleňování a sociálních inovacích (aktivita památky).

Dne 5. 9. 2022 Zastupitelstvo města České Budějovice usnesením č. 158/2022 schválilo „Programový rámec Integrovaného regionálního operačního programu - součást Akčního plánu integrované územní strategie ITI Českobudějovické aglomerace“ ve které byly mj. i aktivity:

1) Revitalizace a vybavení pro činnost památek přispívající k ochraně kulturního dědictví – integrované řešení, projekt „Návštěvnické a vzdělávací centrum v areálu NKP Rodiště Jana Žižky v Trocnově“

2) Revitalizace, odborná infrastruktura a vybavení pro činnost muzeí – integrované řešení, projekt „Muzejně expoziční část s depozitářem v areálu NKP Rodiště Jana Žižky v Trocnově“.

Areál NKP Rodiště Jana Žižky v Trocnově patří mezi nejvýznamnější kulturní památky nejen v aglomeraci Českobudějovicka pro ITI, ale i v celém Jihočeském kraji. Přes svou významnost areál nedisponuje odpovídajícím zázemím, které by příchozím návštěvníkům odpovídajícím způsobem nabídlo atraktivní vstup a zázemí pro pobyt v areálu NKP. V současné době v areálu mj. vzniká Archeoskanzen, který doplní současnou nabídku pro představu charakteru obydlí a života v době spojené s husitstvím a zcela určitě přispěje k zvýšení návštěvnosti v průběhu celého roku. A s tím je spojen neméně důležitý problém, kterým je zajištění parkovacích ploch pro přijíždějící návštěvníky.

Realizace projektu spočívá ve vybudování návštěvnického a edukačního centra pro areál NKP, kdy se očekává vyšší zájem veřejnosti o tento turistický cíl a současné podmínky neodpovídají standardům návštěvnického centra. Počítá se s lepším zpřístupněním pro školní a mateřské skupiny, seniorům z čehož vychází potřeba funkčního parkoviště, zázemí a edukačního centra. Zahrnovat bude prostor pro návštěvníky – prodej vstupenek, hygienické zázemí pro návštěvníky areálu, prostory pro edukační akce pořádané přímo Jihočeským muzeem. Ve venkovních prostorách areálu NKP je pořádána řada kulturní akcí i ve formě představení a pro účinkujících těchto jednotlivých akcí je plánováno zázemí ve formě šaten pro převlečení a uložení kostýmů. Nový objekt bude zahrnovat technické zázemí pro areál (skladové a technické prostory) i pracovní zázemí pro zaměstnance areálu. Nezbytnou součástí nové stavby bude vybudování čističky odpadních vod a drobné parkové úpravy spočívající ve vybudování cest/tras pro usměrnění proudů návštěvníků, vše na pozemcích NKP. Jako doprovodná část projektu je plánováno vybudování parkoviště (také na pozemku NKP), které je z pohledu potřebnosti neméně důležité s ohledem na očekávané množství návštěvníků i na aktuální problém s parkováním zvláště při významných akcích jako jsou Trocnovské slavnosti.

Tyto aktivity jsou společné s integrovaným projektem „Muzejně expoziční část s depozitářem v areálu NKP Rodiště Jana Žižky v Trocnově“ a budou relevantně nákladově rozděleny mezi oba projekty.

Pro realizaci výše uvedeného projektu bylo zpracováno:

1. Zpracovaná projektová dokumentace pro sloučené územní a stavební řízení
2. Stavební řízení – žádost o vydání společného povolení podána 27. 5. 2022

Součástí návrhu je Formulář evropského projektu, předkládaný v souladu se SM/115/ZK.

Původní ideou v roce 2021 bylo komplexní vybudování zázemí k archeoskanzenu Trocnov, včetně parkoviště a nové muzejní expozice, v celkové výši 120 mil. Kč. Vzhledem k již známým vypsaným IROP výzvám se členové komise „Pracovní skupiny ITI pro sociální oblast“ jednoznačně domluvili, že tento projekt, komplexního vybudování zázemí k archeoskanzenu Trocnov, bude rozdělen na dva projekty, které budou předloženy do výzev ITI Památky a ITI Muzea. Díky tomuto rozdělení se dosáhne na každém projektu 85% podílů z evropských fondů a státního rozpočtu.

Prováděcí dokumentace byla soutěžena jako jedna zakázka (komplexní zázemí archeoskanzenu Trocnov) z důvodu stavebních prací, které budou probíhat na obou projektech současně (projekt výzva Památky, projekt výzva Muzea).

Finanční nároky a krytí: Celkové požadované prostředky z rozpočtu JčK (ORJ 20) činí 71 617 575,00 Kč, z toho kofinancování činí 7 290 023,14 Kč, předfinancování činí 41 310 131,15 Kč a nezpůsobilé výdaje 23 017 420,71 Kč.

Vyjádření správce rozpočtu: Ing. Michaela Zárubová (OEKO): Souhlasím - Souhlasím, investiční prostředky na financování projektu jsou součástí návrhu rozpočtu na rok 2023 (rezervy ORJ 20) a SVR 2024-25.

Návrh projednán (stanoviska): Ing. Jana Hajíčková (OEZI): Souhlasím -

PŘÍLOHY:

1. FEP\_Trocnov\_památky (Příloha č. 1\_Formulář evropského projektu\_Trocnov\_památky.xls)
2. Žádost\_Trocnov\_památky (Příloha č. 2\_žádost\_Trocnov\_památky.pdf)

Zodpovídá: vedoucí OKPP – Mgr. Patrik Červák

Termín kontroly: 30. 6. 2023

Termín splnění: 30. 6. 2023