**Boletice: rušení + změny TZT 2023**

Kvůli uzavření VÚ Boletice k 1.1.2023 jsme donuceni zrušit všechny TZT, která do VÚ zasahují byť jen kouskem. Správa VÚ již v listopadu 2022 zamalovala kousky našich TZT uvnitř VÚ a odstranila všechny směrovky, které jsou uvnitř nebo vedou do VÚ z nejbližších TIMů. Hromadí je údajně na správě v Boleticích, kde nám je připraví k předání.

**V r. 2023 budeme muset:**

**Zrušit:**

* Z: Na Rozvodí – Sněžná – Sedmidomí – Arnoštov – Koryto – Mošna, rozc.: 16 km
* M: Mošna, rozc. – Koryto: 1,5 km
* M: Arnoštov – Markov: 6 km
* Ž: Kříšťanov – Markov – Tisovka – Ktiš: 18,5 km
* Z: Ktiš – Střemily – Červený Dvůr: 20 km
* M: Chvalšiny – Kájov: 9,5 km

 **Celkem rušení: 71,5 km**

**Přeložit:**

* Ž: Pěkná, rozc. – Pod Korunáčem mimo voj. újezd: rušení 4,7 km, nová 1,6 km

**Vyznačit jako náhradu:**

* Ž: Mošna, rozc. – Koryto – Křišťanov – Markov – Miletínky – Ktiš, nová 16,5 km

**Změnit:**

* Mošna – Zbytiny – Dolní Sněžná – Na Rozvodí z modré na zelenou, 8,5 km

**VÚB se bude sám starat o** modrou: Záhvozdí – Knížecí Stolec – Záhvozdí, která nebude značena pásovou modrou značkou, ale speciálními ocelovými tabulkami se žlutou folií a piktogramem „človíčka s dítětem“. My ji tedy vyřadíme z evidence i plánu obnovy.

**Předpokládané náklady:**

* rušení značek 84,7 km ………….…………..…..17 000 Kč
* nové značení 26,6 km …………………..….…... 9 000 Kč
* odstranění směrovek a instalace nových………... 12 000 Kč
* materiál (směrovky 26 ks + instalační materiál)... 16 900 Kč

 **Náklady celkem: 54 900 Kč**

**Tyto náklady budou zahrnuty do žádosti o dotaci od Jihočeského kraje na značení turistických tras v r. 2023.**

 **Zpracoval:** Mgr. Karel Markvart, předseda Jč KKZ RZ KČT

V Zajíčkově, dne 7.1.2023