|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Datum jednání: | 22. 06. 2023 | Bod programu: |  |
| Číslo návrhu: | 255/ZK/23 | | |
| Název bodu: | Realizace projektu Obchvat města Kaplice, 2. etapa, silnice II/154 a jeho financování z rozpočtu Jihočeského kraje | | |

|  |  |
| --- | --- |
| Předkladatel: | Ing. Tomáš Hajdušek |
| Zpracoval: | ODSH |
| **Vedoucí odboru:** | JUDr. Andrea Tetourová |

NÁVRH USNESENÍ

1. Zastupitelstvo Jihočeského kraje
   1. schvaluje
2. 1. realizaci projektu Jihočeského kraje „Obchvat města Kaplice, 2. etapa, silnice II/154“ a jeho financování z rozpočtu Jihočeského kraje“ a podání žádosti o podporu do průběžné 21. výzvy Priorita 3 specifického cíle 3.1 Integrovaného regionálního operačního programu 2021-2027 (dále jen IROP 2021-2027) s celkovými výdaji ve výši 361 452 730,56 Kč vč. DPH, z toho způsobilými výdaji ve výši 330 031 748,76 Kč vč. DPH,
3. 2. kofinancování projektu ve výši 15 % ze způsobilých výdajů projektu, tj. 49 504 762,31 Kč vč. DPH, s podmínkou přidělení dotace z IROP 2021-2027 s čerpáním na základě Formuláře evropského projektu dle přílohy č. 1 návrhu č. 255/ZK/23,
4. 3. předfinancování projektu ve výši 85 % ze způsobilých výdajů projektu, tj. 280 526 986,45 Kč vč. DPH s podmínkou přidělení dotace z IROP 2021-2027 s čerpáním na základě Formuláře evropského projektu dle přílohy č. 1 návrhu č. 255/ZK/23,
5. 4. financování nezpůsobilých výdajů projektu ve výši 31 420 981,80 Kč vč. DPH s čerpáním na základě Formuláře evropského projektu dle přílohy č. 1 návrhu č. 255/ZK/23;
   1. ukládá
6. JUDr. Lukášovi Glaserovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci uvedeného usnesení.
7. T: 31.12.2025

DŮVODOVÁ ZPRÁVA

Jihočeský kraj prostřednictvím odboru ODSH předpokládá předložení projektové žádosti do 21. výzvy IROP 2021-2027 v měsíci září 2023.

Projekt představuje novostavbu přeložky silnice II/154 v podobě obchvatu obce Kaplice v rámci 2. etapy, a to o celkové délce trasy 1,619 km. 1. etapa byla realizována v letech 2013-2014. Silnice II/154 je navržena v kategorii S 7,5/70. Nová silnice bude dvoupruhová s navrhovanou rychlostí 70 km/hod. Šířka jízdního pruhu bude 3 metry. Ve stoupání za mostem přes řeku Malši směrem na obec Blansko je plánován přídavný stoupací pruh. Na svém začátku obchvat prochází okolo průmyslové zóny při ulici Pohorská, dále je veden rekreační oblastí. Prochází mezi koupalištěm a sportovištěm, poté vede podél zahradní kolonie a před obcí Blansko se napojí na stávající komunikaci. Vlivem výstavby obchvatu bude sportoviště s fotbalovým hřištěm, přemístěno v řádu desítek metrů. Součástí obchvatu jsou také 2 mostní objekty, které zajistí mimoúrovňové křížení se stávající silnicí II/158 a řekou Malší. Dále se jedná o přeložky účelových a přístupových komunikací, vodohospodářské objekty, přeložky dotčených inženýrských sítí a vybudování protihlukových stěn. Začátek úseku navazuje na obchvat města Kaplice – I. etapa. Konec úseku je situován na začátek obce Blansko, kde je obchvat ukončen dopravním ostrůvkem s vychýlením obou směrů. Tato 2. etapa obchvatu města dokončí kompletní obchvat města Kaplice, díky čemuž dojde ke snížení intenzit především těžké nákladní dopravy, která v současné době projíždí skrz historické centrum města Kaplice.

Způsobilé výdaje projektu v celkové výši **330 031 748,76** Kč s DPH přestavují částku za stavební práce ve výši ***264 449 748,76*** Kč vč. DPH, částku za možné vícepráce ve výši ***60 500 000,00*** Kč s DPH, částku za výkony technického dozoru stavebníka ve výši ***3 025 000,00*** Kč s DPH, částku za koordinátora BOZP ve výši ***726 000,00*** Kč vč. DPH, částku za ekologický dozor ve výši ***726 000,00*** Kč s DPH, částku za archeologický dozor ve výši ***302 500,00*** Kč s DPH, částku za klimatický audit ve výši ***181 500,00*** Kč s DPH a částku za zpracovatele žádosti včetně studie proveditelnosti ve výši ***121 000,00*** Kč s DPH. **Všechny částky za výše uvedené výdaje jsou částkami předpokládanými. Skutečné částky budou známy po realizaci zadávacích řízení nejpozději v prosinci letošního roku.** Nezpůsobilé výdaje v celkové výši **31 420 981,80** Kč s DPH představují částku za překládky E.On ve výši ***6 397 738,00*** Kč vč. DPH, částku za projektovou dokumentaci ve výši ***6 750 541,80*** Kč s DPH, částku za výkupy pozemků ve výši ***17 627 502,00*** Kč s DPH, částku za nájmy pozemků v dočasném záboru ve výši ***500 000,00*** Kč s DPH a částku za překládku sítě Vodafon ve výši ***145 200,00*** Kč s DPH.

Obsah toto materiálu byl projednán v radě kraje dne 8.6.2023 pod č. usnesení 727/2023/RK-69.

Finanční nároky a krytí:

Celkové výdaje projektu činí **361** **452** **730**,**56** Kč (bude poskytnuta z ORJ 20 – Strukturální fondy EU– Strukturální fondy EU - §2212, pol. 6909, ORJ 2068, ORG 1491003900001), z toho:

- částka způsobilých výdajů ve výši 3**3**0 **031** **74**8,**76** Kč, z toho:

  - 15% kofinancování **49 504 762,31** Kč,

  - 85% předfinancování **280 526 986,45** Kč,

- částka nezpůsobilých výdajů ve výši **31 420 981,80** Kč.

Vyjádření správce rozpočtu:

Ing. Michaela Zárubová (OEKO): Souhlasím - Souhlasím z hlediska rozpočtového krytí. Ve schváleném rozpočtu na rok 2023 je nyní 50,883 mil. Kč (§2212, pol. 6909, ORJ 2068, ORG 1491003900001). Ve schváleném SVR na roky 2024-25 je 100 mil. Kč v roce 2024 a 100 mil. Kč v roce 2025. Financování bude nutné upravit v rámci roku 2023, v návrhu rozpočtu na rok 2024 a návrhu SVR 2025-26 dle předloženého čerpání v letech.

Návrh projednán (stanoviska): nevyžadují se

PŘÍLOHY:

1. Formulař evropského projektu (ZK230622\_255\_př. 1.xls)

Zodpovídá: vedoucí ODSH – JUDr. Andrea Tetourová

Termín kontroly: 31. 12. 2023

Termín splnění: 31. 12. 2025